UMOWA Nr ..................  /wzór/

W dniu .......... 2019r. w Białymstoku pomiędzy Województwem Podlaskim                           ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok NIP: 542-25-42-016 reprezentowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

Dyrektor		-  Józef Władysław Sulima

przy kontrasygnacie

Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Głównego Księgowego				- Heleny Kamińskiej

a ………………………………………………… z siedzibą w ……przy ul. ……………….…,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……… - …….., pod numerem …………….., kapitał zakładowy: …………………. numer NIP: …………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

## …………………………				- ………………………………….…

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Mikaszówka – Rudawka – III przetarg.

- Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej załącznik do umowy.

Termin realizacji zamówienia

§ 2

Ustala się następujące terminy wykonania umowy:

- rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy;

- przekazanie dokumentacji Zamawiającemu: do dnia 16.12.2019 r.

Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie przedłożonej Wyceny ofertowej do kwoty: …………….… zł netto + 23 % VAT tj. .......… zł = ………………. zł (brutto).

(słownie brutto: ……………………………………………………złotych wraz z podatkiem VAT).

- Wynagrodzenie jednostkowe określone w Wycenie ofertowej, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ryzyka związane z realizacją zamówienia.

- Zamawiający zastrzega, że zapłaci za faktycznie wykonane prace i opracowania określone w Wycenie ofertowej, w tym za rzeczywistą ilość wykonanych projektów podziałów działek.

- Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe za opracowanie dokumentacji oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wysokości wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac, w tym wkalkulował i przewidział wszystkie ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu zamówienia oraz koszt pełnienia usługi nadzoru autorskiego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 4

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto) w formie …………………….. w kwocie:

…………… zł (słownie zł.: …………………………………………………),

- Zwrot 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zwrot pozostałej części zabezpieczenia w wysokości 30 % nastąpi w terminie nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady, wynoszącej 5 lat.

- W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż pieniężna.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Zmiany umowy

§ 5

- Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 2,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z zastrzeżeniem ust. 3,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z zastrzeżeniem ust. 4.

- ) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

co będzie miało wpływ na wartość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- zmiany niniejszej umowy w przypadku:

  - zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia,

  - przedłużenia procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień lub decyzji administracyjnych, z powodów niezależnych od Wykonawcy,

  - zaistniała konieczność uzyskania DŚU lub zaistniała konieczność wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie z wymogami specyficznymi dla poszczególnych gatunków fauny i flory), zaistniała konieczność uzyskania decyzji wodnoprawnej,

  - zaistniała konieczność wykonania badań archeologicznych w ściśle określonym terminie,

  - zaistniała konieczność zmiany osób reprezentujących strony lub innych danych dotyczących stron (np. adresowych),

  - zmiany/ wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego,

  - zaistniały warunki uniemożliwiające rozpoczęcie realizacji zamówienia (nie dotyczy to warunków atmosferycznych typowych dla danej pory roku),

  - wystąpiła konieczność wykonania opracowań zamiennych zależnych od przyjętych rozwiązań projektowych. Wykonanie opracowań zamiennych nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy,

  - Zamawiający zrezygnował ze złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z odstąpieniem od zamiaru realizacji inwestycji,

  - gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,

  - zmiany formy płatności,

  - zaistniały inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1a) Strony ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany.

- W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1b) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.

- W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1c) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.

- Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy może nastąpić w następujących przypadkach:

- gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług, nieobjętych niniejszą umową, o ile takie usługi staną się niezbędne do należytego wykonania umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie.

- zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana będzie okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie,

- zajdzie konieczność zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile następca prawny Wykonawcy będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu, nie zajdą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych istotnych zmian umowy w myśl art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych,

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,

- Zmiany o których mowa w ust. 5 nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1a i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku zmian o których mowa w ust. 5 pkt 1) i 2) podstawę zmiany umowy stanowić będzie protokół konieczności sporządzony przez Strony.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2.

- Zmiana postanowień umowy, o których mowa w ust. 1 i 5 może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na podstawie uzasadnionego, pisemnego wniosku Wykonawcy, przedłożonego do akceptacji Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 5, lecz nie później niż 7 dni od zaistnienia tych okoliczności. Zamawiający może zaakceptować taką zmianę, przy czym stanowi to uprawnienie, nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.

- Wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 9 powinien zawierać w szczególności:

  - dokładny opis okoliczności określonych w ust. 1, których zaistnienie powoduje konieczność zmiany umowy,

  - opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do kontynuacji i sfinalizowania zamówienia,

  - materiały zawierające wszelkie niezbędne modyfikacje opracowań i innych zobowiązań umownych.

  - dokumenty, o których mowa w ust. 11.

- Opracowania zamienne, w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. h oraz opracowania dodatkowe, o których mowa w ust. 5 będą rozliczane na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności, w oparciu o kalkulację przedłożoną przez Wykonawcę. W kalkulacji Wykonawca powinien uwzględnić metodę i składniki ceny jakie zastosował do określenia wartości oferty. Końcowa wartość opracowań będzie podlegać negocjacjom

§ 6

- Zmiany umowy, o których mowa w § 5 ust. 1, mogą nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w szczególności w przypadku:

- pominięcia wykonania jakiegoś opracowania,

- zaistnienia konieczności zmiany kolejności i terminu wykonania opracowania,

- potrzeby wykonania opracowań dodatkowych i zamiennych.

- Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 mają dotyczyć wydłużenia terminu wykonania zamówienia, to Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego, w ciągu 7 dniu od otrzymania wniosku Zamawiającego w zakresie zmiany, propozycję zawierającą informację określoną w § 5 ust. 5 pkt 2-3.

Opracowania dodatkowe i zamienne

§ 7

- Opracowania dodatkowe i zamienne, na które nie została określona wycena ofertowa będą rozliczane na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności, w oparciu o kalkulację przedłożoną przez Wykonawcę.

- W kalkulacji Wykonawca powinien uwzględnić metodę i składniki ceny jakie zastosował do określenia wartości pozycji z wyceny ofertowej, których opis jest najbardziej zbliżony do charakteru przedmiotu zamówienia. Końcowa wartość opracowań dodatkowych i zamiennych będzie podlegać negocjacjom.

- Opracowania zamienne będą rozliczane w ramach niniejszej umowy.

Warunki płatności

§ 8

- Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury oraz protokołu zdawczo-odbiorczego za rzeczywiście wykonany przedmiot zamówienia (poz. 1÷17 wyceny ofertowej), oraz ilość rzeczywiście wykonanych projektów podziału na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w wycenie ofertowej (poz. 18 wyceny ofertowej) w tym za wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii wraz z ich okazaniem w terenie i protokolarnym przekazaniem przedstawicielowi Zamawiającego w terminie 2 miesięcy od daty ostateczności decyzji ZRID.

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych w powyższym zakresie.

- Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania do 50% wartości wykonanych opracowań (netto) na etapie spisania protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu sprawdzenia, poprawienia i/lub uzupełnienia opracowań przez Wykonawcę, otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę/ zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Zwolnienie kwoty wymienionej w ust. 2 nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczeń Podwykonawców
o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i Wykonawcą w zakresie rozliczenia usługi objętej niniejszą umową, na dzień złożenia oświadczenia. W przypadku braku możliwości przedstawienia oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą, w szczególności w przypadku, gdy Podwykonawca odmawia złożenia takiego oświadczenia, Wykonawca przedstawi dowód zapłaty wymagalnych zobowiązań finansowych w stosunku do Podwykonawcy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, jednak nie wcześniej niż po dostarczeniu oświadczeń/dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4 - na wskazany numer rachunku bankowego …………………………………………………………………………………………………..

Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

- Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT skutkuje przerwaniem biegu 
30-dniowego terminu płatności liczonego na nowo od momentu dostarczenia prawidłowej faktury.

- Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

- Strony nie przewidują możliwości wystawienia faktur częściowych.

- Ustala się, że dane identyfikujące podmiot dokonujący transakcji nabycia wpisane będą na fakturach w sposób następujący:

Nabywca: Województwo Podlaskie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, NIP: 542-25-42-016

Odbiorca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

Adres do korespondencji jak w pozycji „Odbiorca”

Obowiązki Wykonawcy

§ 9

- Wykonawca wykona opracowanie z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami.

- Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie materiały i niezbędne informacje potrzebne do wykonania opracowania, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji.

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie opracowania zgodnie z:

- pisemnymi lub ustnymi ustaleniami z Zamawiającym,

- warunkami określonymi w SIWZ i umowie,

- warunkami określonymi w decyzjach i postanowieniach, opiniach, uzgodnieniach oraz warunkach gestorów sieci obcych uzyskiwanych w trakcie wykonywania zamówienia,

- wymogami aktualnie obowiązujących ustaw i przepisów wykonawczych, 
w szczególności m.in.: ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- organizowania i uczestnictwa we wszystkich spotkaniach związanych z przedmiotem zamówienia określonych w SIWZ,

- uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, zezwoleń, decyzji i ponoszenia kosztów z tym związanych,

- sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,

- uzgodnienia z Zamawiającym rozwiązań zastosowanych w opracowaniach,

- wprowadzenia do opracowań zmian, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego i nie naruszają obowiązującego prawa,

- informowania Zamawiającego o wszelkich wystąpieniach do podmiotów trzecich 
w ramach niniejszej umowy,

- wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych, w terminie 
2 miesięcy od daty uzyskania ostatecznej decyzji ZRID,

- świadczenia usługi nadzoru autorskiego, w tym m.in. udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników postępowań w zakresie dotyczącym opracowanej dokumentacji.

- Wszelkie konsekwencje błędów w opracowaniach zawinionych przez Wykonawcę, w tym również finansowe ponosi Wykonawca. Dotyczy to również kosztów wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej z winy Wykonawcy przedmiotu zamówienia, a możliwych do przewidzenia podczas opracowywania dokumentacji projektowej.

Podwykonawcy

§ 10

- Podwykonawcą opracowania w zakresie ……………….  - jest: - …………….

- Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia innemu podwykonawcy niż wskazani w ofercie Wykonawcy wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający może zaakceptować taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych podwykonawców będą odpowiadały wymaganiom określonym w SIWZ, przy czym spełnienie tych warunków przez Podwykonawców nie stanowi o obowiązku Zamawiającego do akceptacji zmiany Podwykonawców.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

- Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 2, bez akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczeń o przekazaniu praw autorskich podpisanych przez wszystkich autorów dokumentacji oraz oświadczeń Podwykonawcy o uregulowaniu zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i Wykonawcą w zakresie prac rozliczeniowych objętych niniejszą umową.

Odbiór opracowania

§ 11

- Ustala się następujące etapy odbioru dokumentacji:

  - przekazanie opracowania/ dokumentacji wraz z wykazem opracowań, podpisane przez Wykonawcę, które następuje przy piśmie w siedzibie Zamawiającego w obecności jego przedstawiciela i kończy się podpisaniem protokołu przekazania dokumentacji,

  - odbiór przedmiotu zamówienia, następuje po podpisaniu protokołu przekazania dokumentacji i sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności i poprawności dokumentacji; odbiór następuje w siedzibie Zamawiającego w obecności jego przedstawiciela i kończy się podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego,

  - odbiór końcowy przedmiotu zamówienia następuje po sprawdzeniu, poprawieniu i/lub uzupełnieniu opracowań przez Wykonawcę, otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę/ zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie nowych punktów granicznych, które nastąpi w terminie 2 miesięcy od daty uzyskania ostatecznej decyzji ZRID; odbiór następuje w siedzibie Zamawiającego w obecności jego przedstawiciela i kończy się podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletnych opracowań Zamawiającemu w terminie ustalonym w § 2 pkt 2 niniejszej umowy.

- Jeden egzemplarz opracowania, oznaczony „Nr 1 Archiwum PZDW” powinien zawierać oryginalne uzgodnienia i opinie.

- Zamawiający dokona sprawdzenia kompletności i poprawności przekazanej dokumentacji.

- W przypadku stwierdzenia braku dokumentów, uzgodnień, opinii lub innych elementów określonych w SIWZ i obowiązujących na dzień przekazania przepisach prawnych, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia bez podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi o wykonaniu w terminie przedmiotu zmówienia.

- Przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiającemu i podpisanie protokołu przekazania dokumentacji, protokołu zdawczo-odbiorczego i protokołu końcowego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych przekazanych opracowań i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w przypadku ich stwierdzenia.

- Każdorazowo, w przypadku pisemnego stwierdzenia wad opracowania Zamawiający określa termin ich usunięcia.

- Wszystkie protokoły odbioru wymagają użycia wzorów druków przedstawionych przez Zamawiającego i podpisania przez obie strony umowy. W przypadku odmowy przez Wykonawcę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, po dokonanym przez Zamawiającego odbiorze, Zamawiający uprawniony jest do odbioru jednostronnego przedmiotu zamówienia.

- W przypadku, kiedy wady dokumentacji są istotne, tzn. nie dadzą się w prosty sposób usunąć lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w ustalonym terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy. Za wadę istotną, uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie opracowania w całości lub w części na potrzeby dokumentacji projektowej i realizacji.

- W przypadku, kiedy wady dokumentacji nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w proporcji uznanej za odpowiednią do stwierdzonych wad. Takie sankcje dotyczą wynagrodzenia również w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Kary umowne

§ 12

Wykonawca zapłaci kary umowne:

1)	w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

2)	za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 pkt 2 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony do dnia przekazania kompletnego opracowania,

3)	za opóźnienie w usunięciu wad opracowania, w tym w trakcie odbioru oraz w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po upływie terminu przewidzianego na usunięcie wad,

4)	w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności związanych z wykonaniem usługi nadzoru autorskiego w okresie trwania robót budowlanych wraz z odbiorami w okresie gwarancyjnym – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w podjęciu czynności,

5)	w przypadku niepodjęcia czynności związanych z wykonaniem usługi nadzoru autorskiego w okresie trwania robót budowlanych wraz z odbiorami w okresie gwarancyjnym – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3  ust. 1 niniejszej umowy za każdorazowe niepodjęcie czynności związanych z nadzorem autorskim,

6)	za wszelkie opóźnienia procedur administracyjnych powstałych z winy Wykonawcy na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień lub decyzji administracyjnych w kwocie 2.000zł za każdorazowe stwierdzone uchybienie,

7)	w przypadku nieinformowania Zamawiającego o wystąpieniach do podmiotów trzecich w ramach niniejszej umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3  ust. 1 niniejszej umowy za każdorazowo stwierdzony przypadek,

- Za dopuszczenie do wykonania przedmiotu umowy innego podmiotu niż wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca – w wysokości 1000,- zł za każde zdarzenie,

- w innych niż określone w pkt 1-8 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek.

2. 	Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2.

3. 	Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może   dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

4. 	Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia usługi lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

Odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu zamówienia

§ 13

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane opracowania na okres 5 lat.

- Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty spisania protokołu odbioru końcowego opracowań.

- Warunki gwarancji określa formularz karty gwarancyjnej, który zostanie podpisany przez uprawnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy na etapie sporządzenia protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w opracowaniach w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego stwierdzenia, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie określonym przez Zamawiającego.

- W ramach gwarancji jakości Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w opracowaniach, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z:

- nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego części,

lub

- jakiegokolwiek błędnego działania, zaniechania lub zaniedbania Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę w opracowaniach przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniach, ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wszelkie konsekwencje (w tym finansowe) błędów w opracowaniach, zawinionych przez Wykonawcę, ponosi Wykonawca. Dotyczy to również kosztów wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej z winy Wykonawcy niniejszej umowy.

§ 14

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

- Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również dowody opłacania składek.

- Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odstąpienie od realizacji umowy

§ 15

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania,

- Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po jego stronie, realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

- Zamawiający uznał, że zaszły okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 4 lub w § 11 ust. 10 lub w § 14 ust. 3,

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- suma kar umownych z powodów określonych w § 12 ust. 1 pkt 2-9 przekracza 10% wartości umownej netto,

- Wykonawca realizuje opracowania w sposób niezgodny z postanowieniami umowy i dokonywanymi w formie określonej w SIWZ uzgodnieniami.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie spełni swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę lub Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz poszczególnych opracowań wraz z zestawieniem wartości wykonanych opracowań według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je Zamawiającemu,

- Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania. Protokół inwentaryzacji opracowań stanowić będzie podstawę do wystawienia protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowań do odbioru i wystawienia faktury. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i zapłata wynagrodzenia za wykonane do dnia odstąpienia od umowy opracowania będzie możliwa po dostarczeniu oświadczenia autorów i sprawdzających dokumentacji o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego.

- W razie odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za opracowania, które zostały wykonane i odebrane do dnia odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

Prawa autorskie

§ 16

- Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji projektowej, która powstała w związku i w wyniku wykonania niniejszej umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby lub podmioty działające na jego zlecenie („Prawa Autorskie”).

- Prawa autorskie majątkowe do całej dokumentacji projektowej, która powstała w wyniku wykonania niniejszej umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu przekazania dokumentacji projektowej.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenia o przekazaniu praw autorskich podpisane przez wszystkich autorów dokumentacji oraz zgodę na rozporządzanie i korzystanie z projektu w trybie art. 2 ust. 2 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Przejście praw autorskich, o których mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie pola eksploatacji, a w tym w szczególności:

- zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m. in. poprzez dyskietki, CD, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),

- wprowadzenie do pamięci komputera,

- prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w innej sieci komputerowej,

- wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych,

- przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotu objętego projektem przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji projektów wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich Praw Autorskich będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do części dokumentacji opracowanej przez Podwykonawców lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że dana część dokumentacji jest jego samodzielnym dziełem, i że posiada do niej wyłączne i samodzielne oraz wszelkie Prawa Autorskie.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1 stanowi pełne i kompletne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia Praw Autorskich do dokumentacji projektowej na Zamawiającego.

- Wykonawca uwzględni w ofercie koszt sprawowania nadzoru autorskiego przez okres trwania robót budowlanych wraz z odbiorami i okresem gwarancyjnym tych robót.

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub pisemnie na 2 dni przed wymaganym spotkaniem.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu Praw Autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji.

§ 17

- Z chwilą przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w § 16, Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na:

  - korzystanie z opracowań tych utworów oraz na rozpowszechnianie tych opracowań,

  - dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień utworów (opracowań utworów)

  - wykonywanie pozostałych praw zależnych do utworów.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wyłączne wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie tych praw.

- Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia zależnych praw autorskich.

Ochrona danych osobowych

§ 18

- Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy stanowi załącznik do SIWZ „Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zawarciem i wykonaniem umowy” .

- Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, o którym mowa w ust. 2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i wykonania umowy będącej wynikiem prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zobowiązuję się do wypełnienia go niezwłocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby osób, o których mowa powyżej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Postanowienia końcowe

§ 19

Przekazanie wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę osobie trzeciej, w całości lub części, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 20

- Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z § 1 umowy osobami uprawnionymi do uzgodnienia szczegółów są:

- ze strony Zamawiającego: …………

- ze strony Wykonawcy: …………

- Zmiana osób określonych w ust. 1 wymaga formy pisemnej, lecz nie wymaga aneksu do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi zadania przez osoby wskazane w ofercie. W przypadku konieczności zastąpienia osób niezbędnych do realizacji umowy Zamawiający może zaakceptować taka zmianę, gdy wskazane osoby będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa autorskiego i praw pokrewnych, Prawa zamówień publicznych.

§ 22

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 23

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Formularz ofertowy Wykonawcy,

- Wycena ofertowa.

§ 24

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu Wykonawcy i Zamawiającemu.

Zamawiający 								Wykonawca