Pytanie 1:

§2 wzoru umowy - wnosimy o dodanie w pkt 2) i 3) wyrażenia, pod warunkiem przekazania placu budowy i dokumentacji projektowej w terminach wskazanych w umowie.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie. Jednocześnie §27 pkt1) otrzymuje brzmienie „ … przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowej nastąpi niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy …”

Pytanie 2:

§3 ust. 6 wzoru umowy - prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia". Czy zawiera się w tym również uzyskanie wymaganych do prowadzenia robót i oddania przedmiotu zamówienia decyzji, uzgodnień?

Odpowiedź 2:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej.

Pytanie 3:

§5 ust. 6 wzoru umowy - prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie podwykonawców/podmiotów udostępniających osoby zdolne do wykonania zamówienia dotyczy wyłączenie wymagalnych zobowiązań finansowych.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 4:

§7 ust. 3 wzoru umowy - wnosimy o dopisanie na końcu wyrażenia: „uwzględniający możliwości techniczne ich usunięcia".

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie

Pytanie 5:

§10 ust. 1 wzoru umowy - wnosimy o usunięcie tego ustępu, bądź dodanie wyrażenia, że Wykonawca może w toku realizacji umowy dokonać zmiany i/lub wprowadzić nowego podwykonawcę.

Odpowiedź 5:

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia może wprowadzić lub zmienić podwykonawcę robót na zasadach określonych w umowie i SIWZ.

Pytanie 6:

§8 wzoru umowy - wnosimy o zastąpienie wyrażeń „opóźnienie" wyrażeniem „zwłoka" oraz ustanowienie limitu kar umownych ze wszystkich tytułów w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy. W pkt 6) tego postanowienia prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o naruszenie „istotnych" zobowiązań wykonawcy.

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 7:

§9 ust. 4 wzoru umowy - wnosimy o doprecyzowanie, że termin ustalony przez Zamawiający ma uwzględniać możliwości techniczne ich usunięcia.

Odpowiedź 7:

Zdaniem Zamawiającego oczywistym jest, iż termin ustanowiony przez Zamawiającego musi być realny do wykonania z uwagi na uwarunkowania techniczne itp.

Pytanie 8:

§12 wzoru umowy - wnosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy wskazane w tym paragrafie osoby nie będą mogły pełnić funkcji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, to Zamawiający obowiązany będzie wyrazić zgodę na zmianę tych osób pod warunkiem, że będą one spełniać wymagania przewidziane w SIWZ dla powierzenia im tych funkcji.

Odpowiedź 8:

Z treści całości §12 wynika ,iż Zamawiający zatwierdzi na stanowisko osobę , która będzie spełniała wymogi wynikające z SIWZ.

Pytanie 9:

§12 ust. 7 wzoru umowy - wnosimy o usunięcie tego ustępu, ewentualnie o zmianę, iż Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanych urlopach wskazanym w tym ustępie osób.

Odpowiedź 9:

Zapis §12 ust. 7 został usunięty.

Pytanie 10:

§15 ust. 3 wzoru umowy - wnosimy o dodanie zdania w tym ustępie. Jeśli powyższe będzie skutkowało koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez Wykonawcę i/lub będzie skutkować wydłużeniem czasu realizacji robót, zostanie dokonana odpowiednia zmiana umowy.

Odpowiedź 10:

Pytanie sformułowane jest w sposób niejasny. Trudne do przewidzenia są sytuacje, w których zmiana harmonogramu wykonania poszczególnych etapów prac ( przy niezmienności ich zakresu) miałaby wpłynąć na wzrost kosztów lub termin wykonania prac.

Pytanie 11:

§20 ust. 4 wzoru umowy - wnosimy o modyfikację tego ust. W następujący sposób: Wykonywanie poleceń właściwego Inspektora Nadzoru zgodnych z prawem i z umową będzie następowało nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym uwzględniającym możliwości techniczne i organizacyjne jego wykonania pod groźbą wstrzymania robót.

Odpowiedź 11:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie

Pytanie 12:

§20 ust. 8 wzoru umowy - Wnosimy o potwierdzenie, że chodzi wyłącznie o koszty przygotowania nowej dokumentacji, poprawienie dokumentacji bez kosztów robót wynikłych ze zmian dokumentacji. Prosimy także o potwierdzenie, że nie dotyczy to również kosztów ewentualnych pozwoleń zamiennych, które leżą po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź 12:

Zdaniem Zamawiającego Wykonawca powinien ponieść wszelkie koszty wynikłe ze zmiany projektu spowodowanej wyłącznym zachowaniem Wykonawcy

Pytanie 13:

§25 wzoru umowy - wnosimy o dodanie przed słowem „obowiązków" słowa „istotnych".

Odpowiedź 13:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 14:

§27 pkt 1 wzoru umowy - wnosimy o doprecyzowanie terminu przekazania placu budowy i dokumentacji projektowej.

Odpowiedź 14:

pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ … przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowej nastąpi niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy …”

Pytanie 15:

§32 ust. 5 - wnosimy o usunięcie wyrażenia „z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada". W przeciwnym razie umowa nie reguluje kwestii rozliczeń w przypadku odstąpienia od umowy z pozostałych przyczyn.

Odpowiedź 15:

§32 ust. 5 otrzymuje brzmienie „…W razie odstąpienia od umowy Zamawiający przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:…”

Pytanie 16:

§22 ust. 1 pkt 8) wzoru umowy - wnosimy o zmianę poprzez wskazanie, że za zmianę umowy uważać się będzie zmianę zakresu prac powierzonych podwykonawcom, a nie samych podwykonawców. W ofercie zamawiający zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nie wskazuje podwykonawców a jedynie zakres prac/robót powierzanych podwykonawcom.

Odpowiedź 16:

Wzór umowy nie zawiera §22 ust. 1 pkt 8), na które powołuje się wykonawca.

Pytanie 17:

§35 wzoru umowy - wnosimy o doprecyzowanie, ze chodzi o „zawinione" niedopełnienie obowiązków.

Odpowiedź 17:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie. §35 dotyczy wszystkich przypadków niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, z których wynikła utrata dotacji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 1:

Par 3 ust. 4 proszę o wskazanie powodów, dla których wykonawca na etapie składania oferty ma obowiązek składania oświadczenia, że podejmował wszelkie środki mające na celu określenie zakresu prac do wykonania, skoro to na Zamawiającym ciąży obowiązek przygotowania dokumentacji, aby wykonawcy mogli złożyć oferty i nie została naruszona zasada uczciwej konkurencji? Nadto Wykonawca zaznacza, że na etapie składania ofert brak jest wymogu dokonywania nawet szczegółowej analizy dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym wiedzą projektową, co potwierdza orzecznictwo sądowe.

Odpowiedź 1:

Par 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie (patrz – projekt umowy po zmianie w załączniku poniżej).

Pytanie 2:

Par 8 ust 1 pkt 2 i 3 Proszę o wyjaśnienie powodów, dla których kary zostały zastrzeżone za opóźnienie, a nie za zwłokę skoro możliwość dochodzenia kary umownej powinna być uzależniona od stanu zawinionego, bowiem wówczas dochodzi do nienależytego wykonania zobowiązania, a opóźnienie takim stanem nie jest?

Odpowiedź 2:

Zgodnie z zasadą swobody umów dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w spełnieniu świadczenia.

Pytanie 3:

Par 8 ust. 1 pkt 4 Proszę o wyjaśnienie powodów dla których została zastrzeżone kara z tego powodu, skoro Zamawiający zastrzega również karę z tytułu nieterminowego wykonania zobowiązania, a tym samym kary w tym przypadku zostają zdublowane?

Odpowiedź 3:

Są to odrębne kary umowne, zastrzeżone na wypadek różnych uchybień.

Pytanie 4:

Par 8 ust. I pkt 5 Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „nierzetelne wykonanie poleceń"? czy chodzi w tym przypadku o jakiekolwiek uchybienia, czy tylko poważne.

Odpowiedź 4:

Kara ta obejmuje wszystkie przypadki niewykonywania i nierzetelnego wykonania poleceń Zamawiającego.

Pytanie 5:

Par 8 ust 1 pkt 6 Proszę o dokładne wyjaśnienie w jakich przypadkach Zamawiający jest UPRAWNIONY do naliczenia kary z tej przyczyny? Wskazać należy, że możliwość naliczenia kar umownych winna być precyzyjnie określona z uwagi na to, że dotkliwe są konsekwencje kar.

Powoływanie się wyłącznie między innymi na nienależyte wykonanie zobowiązania jest niewystarczające i może rodzić nadużycia ze strony Zamawiającego. Tym samym proszę o jednoznaczne zidentyfikowanie przesłanek, których powstanie uprawnia Zamawiającego na naliczenie kar. Nadto ich wysokość jest rażąco wygórowane.

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 6:

Par 9 ust. 2 pkt 2 Proszę o określenie, czy okres gwarancji biegnie na nowo w przypadku odtworzenia zużytych oznakowani poziomych?

Odpowiedź 6:

Okres gwarancji i rękojmi na oznakowanie poziome wynosi 5 lat.

Pytanie 7:

Par 10 ust. 1 Proszę o wyjaśnienie powodów dla których już w umowie należy wskazać podwykonawców którzy będą być może realizować poszczególne zadania, skoro zgodnie z obowiązującymi przepisami należy oznaczyć wyłącznie zakres powierzony podwykonawcy, bez oznaczenia firmy?

Odpowiedź 7:

Zamawiający  w § 10 ust. 1  Umowy nie wymaga bezwzględnego wskazania podwykonawców robót juz na etapie podpisania umowy, jedynie stwarza taka możliwość. Nie jest to zapis niezgodny zarówno z przepisami art.647 k.c. jak i z zapisem pkt. III 14 SIWZ.

Pytanie 8:

Par 12 ust. 7 Proszę o ustalenie powodów dla których terminy urlopów wypoczynkowych należy ustalać z Zamawiającym skoro ten nie będąc związany jakimkolwiek węzłem prawnym w zakresie prawa pracy, nie może ingerować w sporządzane planu urlopu?

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 9:

Par 13 Proszę o wyjaśnienie normatywnej treści tego przepisu?

Odpowiedź 9:

Zgodnie z zasadą swobody umów strony ustalają, iż wykonawca zamówienia ma obowiązek wykonywania poleceń Zamawiającego, wydawanych w oparciu o przepisy prawa oraz postanowienia umowy i SIWZ.

Pytanie 10:

Par 15 ust. 3 Proszę o wyjaśnienie powodów, dla których Wykonawca ma bezwzględnie stosować się do uwag Zamawiającego, skoro to Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zaplanowanie poszczególnych etapów prac, aby ukończenie całego zakresu było możliwe w terminie umownym?

Odpowiedź 10:

Obowiązek ten zostaje wprowadzony na podstawie zasady równości stron oraz zasady swobody umów.

Pytanie 11:

Par 17 ust 2 Proszę o wyjaśnienie który z podmiotów będzie odpowiedzialny w przypadku powstania jakichkolwiek szkód w okresie kiedy teren budowy będzie udostępniony przede wszystkim wykonawcy zimowego utrzymania dróg?

Odpowiedź 11:

Każdy z podmiotów będzie odpowiadał za szkody wyrządzone w zakresie własnych działań.

Pytanie 12:

Par 17 ust. 3 Proszę o precyzyjne określenia w jakim zakresie Wykonawca ma współpracować z obsługą laboratoryjną ?

Odpowiedź 12:

Współpraca Wykonawcy z Obsługą laboratoryjną powinna umożliwiać szybkie i sprawne przeprowadzanie zleconych jej badań i sprawdzeń oraz innych obowiązków wykonywanych na rzecz Zamawiającego.

Pytanie 13:

Par 20 ust. 7 Proszę o określenie, jakie zmiany są opisane w tym przepisie poza zmianami w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź 13:

Zmiany dotyczące realizacji zamówienia wynikające z zapisów umowy i SIWZ (np. Zmiana na stanowisku kierownika budowy, zmiana laboratorium wykonawcy).

Pytanie 14:

Par 25 Proszę o podanie podstawy prawnej w oparciu o którą Zamawiający jest legitymowany do wstrzymania realizacji zamówienia z powodu jakichkolwiek uchybień ze strony Wykonawcy?

Odpowiedź 14:

Postanowienia umowne, zasada swobody umów (art. 353 k.c.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 1:

Wg SIWZ należy wykonać płotki naprowadzające dla płazów. Płotki te zawarte są również w tabeli zbiorczej. Brak kosztorysu ma ww. .zakres robót. Prosimy o zamieszczenie.

Odpowiedź 1:

Załączamy kosztorys ofertowy dla wykonania płotków naprowadzających. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia

Pytanie 2:

Prosimy o zamieszczenie SST dotyczącej wykonania płotków naprowadzających dla płazów.

Odpowiedź 2:

Płotki naprowadzające należy wykonać zgodnie z specyfikacją  numer: M.35.10.01, natomiast stoprynny zgodnie z specyfikacją  numer: M.35.10.02. Skorygowane specyfikacje w załączeniu

Pytanie 3:

Dot. SST D 05.03.03. kosztorys drogi poz.4.2.1.

Prosimy o sprecyzowanie wymiarów i rodzaju płyt sześciokątnych.

Odpowiedź 3:

Pozycja 4.2.1 kosztorysu dotyczy regulacji wysokościowej parkingu na terenie leśnym Wigierskiego Parku Narodowego w rejonie km 40+360. Założono wykorzystanie płyt z rozbiórki istniejącej nawierzchni parkingu. W sytuacji braku możliwości wykorzystania istniejących płyt ze względu na brak spełnienia zapisów specyfikacji D.05.03.03 Wykonawca powinien przewidzieć w ryzyku konieczność uzupełnienia istniejącej nawierzchni nowymi płytami o wymiarach zgodnych z istniejącymi.

Pytanie 4:

Kosztorys Most M-2 Żubrówka- w poz. 12 nieczytelna ilość (kratki). Prosimy o podanie

ilości robót do wykonania.

Odpowiedź 4:

Informujemy, że w przypadku obiektu M3 w km 47+371,10 DW653 należy uwzględnić wzmocnienie gruntu metodą iniekcji strumieniowej (jet-grounting) - około 1300 m3. Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr M.11.07.02. Ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym i dokumentacji technicznej oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 5:

Prosimy o podanie parametrów (nośność) mostu tymczasowego dla obiektu M-1 most

Ryżówka.

Odpowiedź 5:

Należy wykonać obiekt tymczasowy o nośności 30t.

Pytanie 6:

Dot. kosztorysu Przepust 1 poz. 9.

W ww. poz. kosztorysowej brak podstawy SST. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 6:

Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr M.12.01.00

Pytanie 7:

Dot. kosztorysu Przepust 2 poz. 10.

W ww. poz. kosztorysowej brak podstawy SST. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 7:

Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr M.12.01.00

Pytanie 8:

Dot. kosztorysu Przepust 3 poz. 10.

W ww. poz. kosztorysowej brak podstawy SST. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 8:

Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr M.12.01.00

Pytanie 9:

Dot. kosztorysu Przepust 4 poz. 14.

W ww. poz. kosztorysowej brak podstawy SST. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 9:

Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr M.12.01.00

Pytanie 10:

Dot. kosztorysu Przepust 5 poz. 6.

W ww. poz. kosztorysowej brak podstawy SST. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 10:

Konstrukcja przepustu ma być dostosowana do typowych przejść dla zwierząt (płazów) zgodnie z wytycznymi Wigierskiego Parku Narodowego oraz „Poradnika ochrony płazów”. Konstrukcje przepustów należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta typowych przepustów prefabrykowanych. Przepust należy wykonać także zgodnie z specyfikacją nr M.13.03.05

Pytanie 11:

Dot. kosztorysu Przepust 6 poz. 3 i 5.

W ww. poz. kosztorysowych brak podstawy SST. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 11:

Konstrukcja przepustu ma być dostosowana do typowych przejść dla zwierząt (płazów) zgodnie z wytycznymi Wigierskiego Parku Narodowego oraz „Poradnika ochrony płazów”. Konstrukcje przepustów należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta typowych przepustów prefabrykowanych. Przepust należy wykonać także zgodnie z specyfikacją nr M.13.03.05 
Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr D.04.04.02

Pytanie 12:

Dot. kosztorysu Przepust 8 poz. 2, 7 i 11.

W ww. poz. kosztorysowych brak podstawy SST. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 12:

Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr M.11.01.01.
Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr M.23.00.00.
Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr M.12.01.00.

Pytanie 13:

Dot. kosztorysu Przepust 10 poz. 2, 7 i 11.

W ww. poz. kosztorysowych brak podstawy SST. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 13:

Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr M.11.01.01.
Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr M.23.00.00.
Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr M.12.01.00.

Pytanie 14:

Dot. kosztorysu Przepust 11 poz. 5 i 6.

W ww. poz. kosztorysowych brak podstawy SST. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 14:

Konstrukcja przepustu ma być dostosowana do typowych przejść dla zwierząt (płazów) zgodnie z wytycznymi Wigierskiego Parku Narodowego oraz „Poradnika ochrony płazów”. Konstrukcje przepustów należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta typowych przepustów prefabrykowanych. Przepust należy wykonać także zgodnie z specyfikacją nr M.13.03.05.  
Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr D.04.04.02

Pytanie 15:

Dot. kosztorysu Przepust 12 poz. 5 i 6.

W ww. poz. kosztorysowych brak podstawy SST. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 14:

Konstrukcja przepustu ma być dostosowana do typowych przejść dla zwierząt (płazów) zgodnie z wytycznymi Wigierskiego Parku Narodowego oraz „Poradnika ochrony płazów”. Konstrukcje przepustów należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta typowych przepustów prefabrykowanych. Przepust należy wykonać także zgodnie z specyfikacją nr M.13.03.05.  
Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr D.04.04.02

Pytanie 16:

Dot. kosztorysu Przepust 14 poz. 7.

W ww. poz. kosztorysowej brak podstawy SST. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 16:

Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr M.23.00.00

Pytanie 17:

Dot. kosztorysu Przepust 17 poz. 1.12 i 1.13.

W ww. poz. kosztorysowych brak podstawy SST. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 17:

Konstrukcja przepustu ma być dostosowana do typowych przejść dla zwierząt (płazów) zgodnie z wytycznymi Wigierskiego Parku Narodowego oraz „Poradnika ochrony płazów”. Konstrukcje przepustów należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta typowych przepustów prefabrykowanych. Przepust należy wykonać także zgodnie z specyfikacją nr M.13.03.05.  
Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr D.04.04.02.

Pytanie 18:

Dot. kosztorysu Most M-3 Tartak poz. 4, 6, 23 ,30, 42 i 44.

W ww. poz. kosztorysowych brak podstawy SST. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 18:

Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr M.23.03.01.
Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr M.23.01.02.
Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr M.13.00.00.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy kolizje energetyczne: 14/nn oraz 15/SN wchodzą w zakres robót? W kosztorysach ofertowych nie są one ujęte natomiast występują w opisie technicznym projektu wykonawczego. W przypadku gdyby prace te należały do zakresu robót prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej zestawień montażowych, schematów i planów sytuacyjnych.

Odpowiedź 1:

Kolizje energetyczne 14/nn i 15/SN nie wchodzą w zakres robót przedmiotowego odcinka, ujęte są w realizowanym obecnie odcinku Smolany Dąb – Sejny.

Pytanie 2:

Dotyczy kosztorysu drogowego SST D 06.02.01.a, poz. 5.3.3. Prosimy o podanie sztywności obwodowej rur polietylenowych.

Odpowiedź 2:

Należy zastosować rury o sztywności obwodowej minimum 8 kN/m2.