Dot.: Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Suwałki – Smolany Dąb                                         od km 35+548,00 do km 50+420,00”

1. SST D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW pkt. 5.2 i pkt 9.2 mówi o wykarczowaniu wszystkich pni i  korzeni pozostawionych w pasie drogowym po poprzednich wycinkach i wykonanie związanych z tym Robót towarzyszących (oczyszczenie, zasypanie dołów, wywiezienie poza obręb robót).Brak takiej pozycji w K.O.

- Zwracamy się o załączenie przedmiaru oraz dopisanie poz. w K.O. wraz z podaniem ilości.

Odpowiedź 1:

Wykonanie robót związanych wynikających z zapisów SST potencjalny wykonawca winien ująć w cenie ofertowej ryczałtowej. Zgodnie z zapisami SIWZ K.O jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- SST D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW pkt. 5.2 i pkt 9.2 mówi o wykonaniu niezbędnych prac pielęgnacyjnych drzewostanu przewidzianego do pozostawienia. Brak takiej pozycji w K.O.

- Zwracamy się o załączenie przedmiaru oraz dopisanie poz w K.O.wraz z podaniem ilości
 i zakresu prac pielęgnacyjnych .

Odpowiedź 1:

Wykonanie robót związanych wynikających z zapisów SST potencjalny wykonawca winien ująć w cenie ofertowej ryczałtowej. Zgodnie z zapisami SIWZ K.O jest wyłącznie materiałem pomocniczym

- Poz. 4.3.1K.O. „Nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 grubości 22 cm ( uwzględnia zbrojenie)”.W dokumentacji projektowej i SST brak jest informacji dot. sposobu wykonania zbrojenia.

- Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji projektowej(szczegół zbrojenia) i SST lub zmianę zapisu w K.O.

Odpowiedź 2:

Płytę należy zazbroić siatką zgrzewaną fi 12/15 cm przy górnej i dolnej płaszczyźnie płyty. Otulina zbrojenia 3 cm. Siatki należy układać oddzielnie w każdym z pól płyty. W miejscach dylatacji pozornych i pełnej należy wykonać połączenia sworzniami montowanymi w połowie grubości płyty: dla dylatacji pozornych sworznie (dyble) fi32 wbetonowane w płytę (jak na przekroju 1), dla dylatacji pełnych dyble fi32 w tulejach (jak na przekroju 2)

Przekrój 1:

Przekrój 2:

- W załaczonej tabeli robót ziemnych oraz przekroji porzecznych wynika iż znaczna część     wykopu przewidziana jest w miejscu wykonania rowów odwadniających oraz obniżenia terenu w miejscach zalegania humusu. W związku z tym iż wg założeń wynikających z zamieszczonego K.O. do wykonania nasypu należy wykorzystać grunt pochodzący wykopu w ilości 56 653,31 m3

Zwracamy się o potwierdzenie, że ilość 56 653,31 m3 nadaje się do wbudowania w nasyp.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie potwierdza, że ilość 56 653,31 m3 nadaje się do wbudowania w nasyp. Ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powinien w ofercie ceny ryczałtowej oszacować ryzyko wystąpienia gruntów nie nadających się do wykonania nasypów.

]

- Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej oraz geologicznej stwierdzamy, że założenie  iż 60% materiału pochodzącego z wykopu tj (56 653,31 m3) nadaje się do wbudowania w nasyp  jest nie możliwe do osiągnięcia . Większość wykopu pochodzi z wykonania rowow odwadniających oraz zdjęcia warstwy humusu ( sa to grunty niespełnia jace wymagań SST D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW). Biorąc pod uwagę,  że ilość nasypu wykonanego z  wykopu stanowi około 83% całkowitej ilości nasypu Wykonawca na tym etapie nie może uwzględniać ewentualnego kosztu zakupu materiału do wykonania nasypu jako ryzyko. Koszt zakupu materiału na nasypy miałby zdecydowany wpływ na wartość oferty a co za tym idzie na wynik postępowania przetargowego.

W związku z powyższym mając na uwadze fakt, iż ubiegający się o udzielenie zamówienia przy wycenie oferty powinni bazować na tych samych założeniach zawracamy się o:

5.1 Potwierdzenie, że w przypadku, kiedy wykop w ilość  (56 653,31 m3) przewidziany przez projektanta jako materiał nadający się do wbudowania w nasyp nie będzie spełniał wymagań SST D.02.03.01, Zamawiający pokryje koszty związane z koniecznością zakupu materiału z dokopu w ramach robót dodatkowych.

5.2 lub potwierdzenie, że ilość 56 653,31 m3 jest to materiał z dokopu i w poz. K.O. 2.2.1  należy uwzględnić koszt  zakupu materiału na nasyp dla całkowitej ilości tj: 59780,2 m3

Odpowiedź 5:

W dokumentacji zawarto bilans mas ziemnych oraz podano ilości poszczególnych elementów. Na podstawie dokumentacji geotechnicznej w bilansie robót ziemnych założono 60% przydatności gruntu z wykopów do wbudowania w nasyp. Ze względu na to, że odwierty geotechniczne zostały wykonane punktowo i brak jest całościowego poglądu na występujące w podłożu grunty należy w ofercie ceny ryczałtowej oszacować ryzyko wystąpienia gruntów nie nadających się do wykonania nasypów

6. K.O. poz.1.4.10 „Rozbiórka istniejących zjazdów o nawierzchni żwirowej i żużlowej 
z odwozem materiałów z rozbiórki na wysypisko.”

Zwracamy się o podanie grubości rozbiórek jaką należy przyjąć do kalkulacji.

Odpowiedź 6:

Przyjęto średnią grubość nawierzchni żwirowych i żużlowych 20 cm. Ze względu na brak szczegółowej inwentaryzacji grubości nawierzchni żwirowych na wszystkich zjazdach i drogach bocznych w ofercie ceny ryczałtowej należy oszacować ryzyko wystąpienia nawierzchni żwirowych i żużlowych o innych grubościach

7. W załączonej dokumentacji przetargowej brak jest Przedmiarów na cały zakres robót .

- Zwracamy się o uzupełnienie przedmiarów na cały zakres objęty zamówieniem.

Odpowiedź 7:

Dla potrzeb prawidłowej wyceny potencjalny wykonawca może sporządzić przedmiar robót (dla własnych potrzeb, jako materiał pomocniczy) na podstawie materiałów zamieszczonych przez Zamawiającego w SIWZ.

- Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż posiada ważne i aktualne na czas trwania inwestycji uzgodnienia z gestorami sieci oraz dysponuje gruntem niezbędnym do prawidłowego zrealizowania zadania.

Odpowiedź 8:

Tak Zamawiający posiada ważne i aktualne uzgodnienia z gestorami sieci oraz dysponuje gruntem niezbędnym do prawidłowego zrealizowania zadania.

- W Kosztorysie Lp. 4.7.1, przekrojach typowych oraz w SST 05.03.13 w pkt. 1.3 mowa jest o wykonaniu nawierzchni z mieszanki SMA 8, natomiast w SST 05.03.13 w pkt. 5 pogrubieniem zaznaczono uziarnienie SMA 11.

Zwracamy się o ujednolicenie powyższych zapisów.

Odpowiedź 9:

Zostało zamieszczone poprawione SST 05.03.13 pkt. 5 tj. należy zastosować mieszankę SMA 8.

- Kosztorysie pkt.4.7.1 oraz przekrojach typowych mowa jest o wykonaniu mieszanki SMA 8 z zastosowaniem asfaltów modyfikowanych PMB, natomiast w SST 05.03.13 w pkt. 2 i 5 dla mieszanki SMA dopuszczono zastosowanie zarówno asfaltu drogowego 50/70, jak i asfaltu modyfikowanego PMB.

Zwracamy się o potwierdzenie, iż należy wykonać SMA z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego PMB.

Odpowiedź 10:

Warstwę ścieralną z mieszanki SMA 8 należy wykonać z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego elastomerem PMB 45/80-55 według PN-EN 14023:2009.

- Na szczegółach konstrukcyjnych oraz w opisie technicznym mowa jest o mieszance AC WMS 16 W grubości 8 cm, natomiast K.O. 4.5.1 mowa jest o wykonaniu warstwy wiążącej AC 16W

Zwracamy się o potwierdzenie, iż należy wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16W oraz załączenie SST 05.03.05c wskazanej w poz. K.O. dotyczącej warstwy wiążącej.

Odpowiedź 11:

Warstwę wiążącą należy wykonać jako AC 16 W. W KO omyłkowo zamieszczono nr SST05.03.05c, powinno być SST 05.03.05b, która to została  zamieszczona i dotyczy ona wykonania warstwy wiążącej.

- Kosztorys ofertowy p. 5.2.3 oraz SST 06.01.01 mówi o wykonaniu umocnienia kamienna kostka brukową, natomiast przekroje typowe mówią o kostce brukowej 10/10 gr. 10 cm.  Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie iż do wykonania umocnienia skarp i rowów należy zastosować betonową kostkę brukową 10/10 .

Odpowiedź 12:

Do umocnienia skarp i rowów należy użyć kostki kamiennej o wymiarach 9/11 cm.

- Na szczególe konstrukcyjnym zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej oprócz nawierzchni z kostki betonowej występują również podbudowa z kruszywa łamanego grub. 20 cm oraz warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm

Zwracamy się do Zamawiającego o  załączenie przedmiarów robót oraz dopisanie pozycji  do K.O. tj.:

- podbudowa z kruszywa łamanego gr 20 w ilości …………….m2

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm………..m2

Odpowiedź 13:

Przedmiotowe wartości wyliczone na podstawie dokumentacji projektowej, potencjalny wykonawca winien ująć w cenie ofertowej ryczałtowej.

- Do dokumentacji przetargowej został dołączony szczegół ścieku muldowego- za chodnikiem, na którym oznaczone jest obrzeże kamienne 8/30. Brak w pozycji K.O.        Zwracamy się o uzupełnienie K.O. o pozycję w której należy wycenić obrzeże kamienne. 8/30 wraz z podaniem ilości oraz wskazanie lokalizacji wbudowania .

Odpowiedź 14:

Do przedmiotowego rysunku szczegółu (WD.6) wkradł się błąd – obrzeże przy ścieku muldowym za chodnikiem powinno być betonowe.Element ten został sprzedmiarowany w pozycji 7.4.1. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że K.O jest tylko materiałem pomocniczym a ostateczna wartości powinny zostać uwzględnione w cenie ofertowej ryczałtowej na podstawie dokumentacji projektowej oraz być zgodne z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami.

- Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie  poz. K.O. w której nalezy ująć koszty związane z wykonaniem podłoża oznaczone symbolami „D1” oraz „D2” w raz z podaniem ilości.

Odpowiedź 15:

K.O jest tylko materiałem pomocniczym. Wzmocnienie typu D1 polega jedynie na dogęszczeniu podłoża gruntowego walcami do uzyskania na stropie warstwy wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z normą PN-S-02205 (dla przypadku występowania w podstawie projektowanych nasypów gruntów niespoistych co najmniej średniozagęszczonych  o stopniu zagęszczenia ID > 0,50).

Wzmocnienie typu D2 polega na zagęszczeniu jak wyżej, ale przy zastosowaniu przed zagęszczeniem 15cm warstwy kruszywa łamanego stanowiącego doziarnienie rozluźnionego gruntu;

Lokalizację wzmocnień typu D1 i D2 podano w części tekstowej oraz w tabelach na rys. K-06 w projekcie branży konstrukcyjnej „Stateczność skarp i wzmocnienie podłoża”.

Wzmocnienie typu D1 i D2 potencjalny wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej ryczałtowej.

- W załączonej dokumentacji na wykonanie przepustów w rys. technicznych przepustów wystepuje wzmocnienie podłoża metodą jet grouting.

- Zwracamy się o wskazanie poz w K.O. gdzie należy ujac koszty dotyczącej wykonania ww. wzmocnienia z podaniem ilości (łączna długość) średnic wykonania pali oraz rodzaju zbrojenia, (jeśli jest planowane).

Odpowiedź 16:

K.O jest wyłącznie materiałem pomocniczym. Wzmocnienie gruntu za pomocą iniekcji strumieniowej zaprojektowano dla przepustów P7, P9, P14, P15,P16, P18. Prace należy wykonać zgodnie z specyfikacją nr M.11.07.02 oraz rysunkami ogólnymi poszczególnych obiektów. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

- SIWZ pkt 10 ppkt 30) mówi „ Uwzględnić monitoring poziomu hałasu na etapie eksploatacji drogi w stosunku do niektórych budynków mieszkalnych znajdujących się na granicy przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu”.

- 17.1 Zwracamy się o sprecyzowanie przez jaki okres eksploatacji oraz dla których budynków należy prowadzić monitoring poziomu hałasu.

- 17.2 Zwracamy się o wskazanie  poz.w K.O.  gdzie należy uwzględnić ww koszt.

Odpowiedź 17:

Okres eksploatacji dotyczy czasu po przekazaniu drogi do eksploatacji w miejscach wskazanych w załączniku dotyczącym wykazu budynków dla których zanotowano przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu.

Koszt monitoringu winien być uwzględniony w cenie ofertowej ryczałtowej.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

- SIWZ dział XVI pkt.1 ppkt e mówi „Warstwę ścieralną należy wykonywać całą szerokością jezdni. Zmiana sposobu wykonania warstwy ścieralnej podlega opinii Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego”

- Zwracamy się o wykreślenie ww zapisu, gdyż proponowana technologia wykonania wymaga całkowitego zamknięcia odcinka drogi na czas wykonywania warstwy ścieralnej.

Odpowiedź 18:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

- SIWZ dział XVI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  pkt.1 ppkt d mówi „Wykonanie i ustawienie obustronnych tablic: dwóch informacyjnych i dwóch pamiątkowych o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską, sporządzonych i umieszczonych zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007-2013 oraz czterech tablic informacyjnych budowy zgodnych z zapisami Prawa Budowlanego. Brak poz. w K.O.

- Zwracamy się o wskazanie  poz. w K.O. w celu wyceny w której należy dokonać wyceny.

Odpowiedź 19:

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

- W SIWZ  pkt. 10/29 Zamawiający wymaga przeniesienia gniazda bociana białego.

- Zwracamy się o wskazanie pozycji w K.O. w której należy dokonać wyceny wraz z podaniem ilości i miejsca przeniesienia.

Odpowiedź 20:

Przeniesienie gniazda należy wykonać zgodnie z przepisami odrębnymi: od 16 października do końca lutego. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

- Pozycja kosztorysu 1.4.16. „Rozebranie podziemnej piwnicy wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki, samochodami samowyładowczymi na wysypisko wraz z ewentualną utylizacją. Pozyskanie wysypiska po stronie Wykonawcy”

Zwracamy się  o podanie szczegółowych tj.; gabarytów i rodzaju materiałów dla oszacowania rozbiórki piwnicy.

Odpowiedź 21:

Rozbierana piwnica znajduje się w km 43+915.50 (miejscowość Tartak, działka nr 200/3, po stronie lewej drogi wojewódzkiej). Lokalizację piwnicy zaznaczono na planie sytuacyjnym. Ze względu na brak szczegółowej inwentaryzacji przedmiotowego obiektu, gabaryty rozbieranej piwnicy można oszacować  na podstawie mapy do celów projektowych. Piwnica posiada w rzucie poziomym powierzchnię 47.2 m2. Oferent winien wykonać szczegółową inwentaryzację lub oszacować cenę rozbiórki obiektu w oparciu o podaną wyżej powierzchnię i przy założeniu konkretnych materiałów do rozbiórki, z uwzględnieniem ryzyka wynikającego z możliwości występowania w rzeczywistości innych materiałów niż przyjęte do wyceny

- Według dołączonej dokumentacji Zamawiający wymaga wykonania palisady betonowej na  rowach infiltracyjnych.

- Zwracamy się o wskazanie  pozycji w K.O. w której należy wycenić wraz z podaniem ilości oraz lokalizacji wykonania palisad betonowych na rowach infiltracyjnych.

Odpowiedź 22:

Lokalizację palisad betonowych należy określić indywidualnie dla każdego z rowów na podstawie spadków dna zgodnie z rysunkiem KD.9 pn. „Budowa systemu odwodnienia. Rów infiltracyjny”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót, które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

- Według dołączonej dokumentacji Zamawiający wymaga wykonania  POLETKA INFILTRACYJNEGO.

Zwracamy się o wskazanie dopisanie poz.w K.O. wraz z podaniem ilości i lokalizacji wykonania POLETKA INFILTRACYJNEGO

Odpowiedź 23:

Lokalizację poletek infiltracyjnych pokazano na planach sytuacyjnych, rysunki od KD.2.05 do KD.2.10. Poletka infiltracyjne oznaczone jako WPN-1, ... , 18. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót, które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

- W SIWZ  XVI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY pkt 3 mówi  „….Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń….”

Zwracamy się o potwierdzenie, iż niezależnie od rozmiaru robót zmniejszenie lub braku konieczności wykonania danego elementu, wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Odpowiedź 24:

Zgodnie z definicją wynagrodzenia ryczałtowego wynagrodzenie to jest wypłacane w wysokości ustalonej w umowie, niezależnie od rozmiaru robót, wykonania jakiegoś dodatkowego elementu bądź rezygnacji z części prac, za wyjątkami przedstawionymi w umowie w §33.

- Zwracamy się o potwierdzenie, iż w przypadku wykonania mniejszej ilości robót w danej pozycji kosztorysowej, zostanie ona rozliczona w 100 % zgodnie z wartością ofertową dla tej pozycji – zgodnie z definicją ryczałtu.

Odpowiedź 25:

Zgodnie z definicją wynagrodzenia ryczałtowego wynagrodzenie to jest wypłacane w wysokości ustalonej w umowie, niezależnie od rozmiaru robót, wykonania jakiegoś dodatkowego elementu bądź rezygnacji z części prac, za wyjątkami przedstawionymi w umowie w §33.

- Zwracamy się o potwierdzenie, iż w przypadku braku konieczności wykonania robót danej pozycji kosztorysowej, zostanie ona rozliczona w 100 % zgodnie z wartością ofertową dla tej pozycji– zgodnie z definicją ryczałtu.

Odpowiedź 26:

Zgodnie z definicją wynagrodzenia ryczałtowego wynagrodzenie to jest wypłacane w wysokości ustalonej w umowie, niezależnie od rozmiaru robót, wykonania jakiegoś dodatkowego elementu bądź rezygnacji z części prac, za wyjątkami przedstawionymi w umowie w §33.

- W związku tym, iż wykonawca w cenie ryczałtowej ma  uwzględnić  koszty ogólne wymienione w SST D 00 00 00 oraz SIWZ , a w K.O. brak jest poz.dotyczących Kosztów dostosowania się do warunków kontraktu , a co za tym idzie koszy o których mowa uwzględnione będą we wszystkich poz. kosztorysowych.

Zwracamy się o potwierdzenie, iż bez względu na rozmiar robót w poszczególnych poz. kosztorysowych wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie- zgodnie z definicją ryczałtu

Odpowiedź 27:

Zgodnie z definicją wynagrodzenia ryczałtowego wynagrodzenie to jest wypłacane w wysokości ustalonej w umowie, niezależnie od rozmiaru robót, wykonania jakiegoś dodatkowego elementu bądź rezygnacji z części prac, za wyjątkami przedstawionymi w umowie w §33.

- W związku z zapisami w SIWZ dotyczącymi wyceny kosztów robót, które należy uwzględnić w cenie ryczałtowej, Zwracamy się o dopisanie do K.O. poz. Wymagania ogólne.

Odpowiedź28:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

- Zwracamy się o potwierdzenie, iż zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa załączona do przetargu tj.: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, melioracja, oświetlenie, telekomunikacja, kolizje energetyczne, wodociąg, obiekty inżynierskie, mosty oraz część drogowa, uwzględnia cały zakres niezbędny do prawidłowego zrealizowania inwestycji zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi poszczególnych gestorów sieci oraz innych wydanych uzgodnień i decyzji.

Odpowiedź 29:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w dokumentacji

projektowej, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. Wykonane roboty winny być zgodne z dokumentacją projektowa, warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną.

- Czy Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty nie będzie podlegać zmianie z zastrzeżeniem § 33 ust.1 pkt 7 umowy?

Odpowiedź 30:

- Zgodnie z istotą ryczałtu i w świetle § 33 ust. 1 pkt 7 oraz § 33 ust. 1 pkt 9 wzoru umowy wynagrodzenie ryczałtowe nie będzie podlegać zmianie z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT oraz z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.

- Ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z treścią § 13 umowy, tj. „Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń Zamawiającego egzekwujących wykonywanie obowiązków Wykonawcy wynikających z postanowień niniejszej umowy, SIWZ oraz obowiązujących przepisów prawa”, zwraca się do Zamawiającego o wskazanie, które polecenia Zamawiającego są poleceniami egzekwującymi obowiązki Wykonawcy, wynikających z postanowień umowy, SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa, a które nie są poleceniami egzekwującymi obowiązki Wykonawcy, wynikających z postanowień umowy, SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa?

Odpowiedź 31:

§ 13 umowy dotyczy wszystkich poleceń Zamawiającego wydawanych w oparciu o postanowienia umowy, SIWZ oraz na podstawie przepisów prawa (wszystkich poleceń, które służą egzekwowaniu obowiązków przyjętych na siebie przez Wykonawcę wraz z zawarciem umowy).

- Z treści § 13 umowy wynika, że „Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń Zamawiającego egzekwujących wykonywanie obowiązków Wykonawcy wynikających z postanowień niniejszej umowy, SIWZ oraz obowiązujących przepisów prawa”, a brak wykonania polecenia lub nierzetelne wykonanie polecenia Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru lub obowiązków wynikających z zapisów umowy lub SIWZ, zgodnie z treścią § 8 pkt 6 umowy, skutkować będzie karą umowną w wysokości 5000,00zł za każdorazowe stwierdzone uchybienie.

  - W związku z powyższym, zwracamy się o jasne określenie jakie polecenie lub uchybienie Zamawiający miał ma myśli.

Odpowiedź 32:

dotyczy wszystkich poleceń Zamawiającego wydawanych w oparciu o postanowienia umowy, SIWZ oraz na podstawie przepisów prawa (wszystkich poleceń, które służą egzekwowaniu obowiązków przyjętych na siebie przez Wykonawcę wraz z zawarciem umowy).

- Umowa § 9 pkt 1.

„Okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat, od odbioru ostatecznego przez Zamawiającego:

  - na roboty,

  - oznakowanie poziome grubowarstwowe,

  - pielęgnacje zieleni, w tym 1,5 roku na koszenie (po jednym koszeniu na wiosnę i na jesień)”

Zwracamy się o zmianę zapisu na  tj:

Okres gwarancji na roboty budowlane  wynosi 5 lat

Okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 3 lata

Okres gwarancji na pielęgnacje zieleni wynosi  1,5  lata w tym(po jednym koszeniu na wiosnę i na jesień)

Odpowiedź 33:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

- Zwracamy się o potwierdzenie, iż wykonawca przy podpisaniu umowy powinien przedłożyć kosztorys ofertowy oparty na własnych wyliczeniach ilości wynikających z załączonej dokumentacji projektowej.

Odpowiedź 34:

Zgodnie z pkt. XIX.3 SIWZ: Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu:

1) kosztorysy ofertowe,2) kopie uprawnień osób wskazanych w swojej ofercie (kierowników i geodety).

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

- W STWiORB D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO w punkcie 6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału Zamawiający pogrubioną czcionką zapisał ” Dopuszcza się wskazane wyżej odchyłki pod warunkiem zachowania całkowitej grubości projektowanego pakietu warstw bitumicznych z tolerancją +1 cm”  Zapis w takiej postaci nakazuje wykonanie wszystkich pakietów warstw asfaltowych zwiększonych o 1cm. Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie w której pozycji KO należy ująć dodatkowy centymetr nawierzchni lub o korektę zapisu na następujący: „Dopuszcza się wskazane wyżej odchyłki pod warunkiem zachowania całkowitej grubości projektowanego pakietu warstw bitumicznych z tolerancją ±1 cm”

Odpowiedź 35:

Zamawiający nie wymaga zwiększenia grubości poszczególnych warstw o 1cm, jedynie dopuszcza tolerancję odchyłki grubości pakietu warstw bitumicznych o +1cm.

- W STWiORB D.05.03.04. NAWIERZCHNIA BETONOWA w punkcie 2.3. Kruszywo zapis brzmi „Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych należy stosować kruszywa łamane, żwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm według

normy PN-EN 12620:2004 i spełniające wymagania zawarte w niniejszych STWiORB. Zwracamy się do Zamawiającego o aktualizację tablic 2,3 oraz 4 na zgodne z przytoczoną normą PN-EN 12620 lub potwierdzenie że kruszywa posiadające znak CE na zgodność z normą PN-EN 12620 – Kruszywa do betonu” spełniają wymagania niniejszych STWiORB.

Odpowiedź 36:

Zamawiający potwierdza, że kruszywa posiadające znak CE na zgodność z normą PN-EN 12620 – „Kruszywa do betonu” spełniają wymagania STWiORB D.05.03.04. dla NAWIERZCHNI BETONOWEJ.

- W STWiORB D.05.03.04. NAWIERZCHNIA BETONOWA w punkcie 5.3. Właściwości betonu Zamawiający nakazuje wykonywanie badania „- nasiąkliwości zgodnie z normą PN-B-06250:1988 na próbkach 100 x 100 x 100 mm, sporządzonych i pielęgnowanych” Według przytoczonej normy PN-B 06250 tablica 9 dla betonów o zawartości frakcji poniżej 31,5 badanie wykonywać na próbkach sześciennych „podstawowych” typu B 150x150x150 mm.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie oznaczenia na próbkach sześciennych 150x150x150mm?

Odpowiedź 37:

Zamawiający dopuszcza wykonywanie badania nasiąkliwości betonu na próbkach „podstawowych”, tj. typu B o wymiarach 150 x 150 x 150 mm, zgodnie z normą PN-B 06250.

- Zwracamy się o potwierdzenie że warstwę wiążącą AC 16 W gr 8cm dla kategorii ruchu KR4 można wykonać z użyciem asfaltu 35/50 wymienionym w tablicy 3 STWiORB D 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA

Odpowiedź 38:

Warstwę wiążącą AC 16 W gr. 8 cm dla kategorii ruchu KR 4 należy wykonać z użyciem asfaltu D 50/70. Jednocześnie przypominamy, że o dopuszczeniu materiału do wbudowania decyduje Inspektor Nadzoru/laboratorium poprzez zatwierdzenie wniosku/recepty na dany materiał.

- Zwracamy się o potwierdzenie że w przypadku rozbieżności dotyczących zagęszczenia warstw nasypów według STWiORB D.02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW wartości wskaźnika zagęszczenia należy przyjmować zgodnie z rys 3 normy PN-S 02205.

Odpowiedź 39:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku rozbieżności dotyczących zagęszczenia warstw nasypów według STWiORB D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW wartości wskaźnika zagęszczenia należy przyjmować zgodnie z rys. 3 normy PN-S 02205.

- Ze względu na rozbieżności w STWiORB dotyczącymi typu mieszanki z jakiej należy wykonać ścieżkę rowerową STWiORB D-05.03.05a mówi o AC 8 S natomiast D-05.03.24a o mieszance BBTM. Zwracamy się o wskazanie jaki typ mieszanki należy zastosować na ścieżce rowerowej.

Odpowiedź 40:

Ścieżka rowerową należy wykonać  z mieszanki BBTM zgodnie ze specyfikacją D-05.03.24a.

- Opis techniczny do projektu mówi o wykonaniu ścieżki rowerowej z mieszanki BBTM koloru czerwonego, STWiORB D-05.03.24a mówi o BBTM koloru czarnego, rysunek przekrojów typowych część I/II podaje BBTM koloru czarnego. Zwracamy się do Zamawiającego o jednoznaczne wskazanie koloru ścieżki rowerowej.

Odpowiedź 41:

Ścieżka rowerowa  z mieszanki BBTM o grubości 3 cm ma być wykonana w  kolorze ZIELONYM.

- W załaczonej dokumentacji na Kanał Technologiczny omyłkowo załączono w Cz. III (Pawłówka-Sejny) dokumentacje dotyczącą Melioracji . Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej kanału technologicznego.

Odpowiedź 42:

Zamawiający załączył dokumentację dotyczącą kanału technologicznego na części III Pawłówka – Sejny..

- W związku z zapisem Zamawiającego w pkt III.[Opis Przedmiotu Zamówienia], 5.1.11 [Wykonawca zobowiązany jest], że harmonogram rzeczowo-finansowy musi być zgodny z uzgodnionym wzorem i wytycznymi-

Ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego zwraca się o udostępnienie wzoru i wytycznych do harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Odpowiedź 43:

Zamawiający udostępni wzór  i wytyczne do harmonogramu rzeczowo – finansowego po rozstrzygnięciu przetargu, gdyż nie ma to wpływu na wycenę zadania.

- W związku z zapisem Zamawiającego w pkt III.[Opis Przedmiotu Zamówienia], 7.1 [Obowiązki Wykonawcy na Etapie Robót Przygotowawczych], że: „Roszczenia Wykonawcy dotyczące różnic rzędnych wysokościowych zgłoszone po wskazanym terminie nie będą uwzględniane”

Ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego wnosi o wykreślenie tego sformułowania ponieważ jest ono sprzeczne z postanowieniami art. 119 K.c., który stanowi że: „Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Odpowiedź 44:

Pkt. III Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 7, podpkt.1) Obowiązki Wykonawcy na etapie robót przygotowawczych, otrzymuje nowe brzmienie: Sprawdzenia przed przystąpieniem do realizacji zadania zgodności rzeczywistych rzędnych nawierzchni jezdni, chodników i innych elementów zagospodarowania terenu wchodzących w zakres realizacji robót pomierzonych w terenie z rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej (wykonania inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego i przekazania jej Nadzorowi Inwestorskiemu). Powyższe wykonać w ciągu 1 miesiąca od dnia przekazania placu budowy. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic Zamawiający w porozumieniu z Nadzorem Inwestorskim dokona korekty projektu w sposób, który umożliwi realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami pozwolenia na budowę, umowy i SIWZ.  Zgłoszenie Wykonawcy dotyczące różnic rzędnych wysokościowych po wskazanym terminie nie będzie uwzględnione przez Zamawiającego.

- W związku z zapisem Zamawiającego w pkt III. [Opis Przedmiotu Zamówienia], 7.2 [Obowiązki Wykonawcy na Etapie Robót Przygotowawczych], że: Zagospodarowanie odpadów ….zgodnie z obowiązującymi przepisami ( ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach……….)

Ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego wnosi o wykreślenie tego sformułowania ponieważ w dniu 8 stycznia 2013 r. opublikowano ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), a przepisy nowej ustawy o odpadach obowiązują od 23 stycznia 2013r.

Odpowiedź 45:

  - Pkt. III Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 7, podpkt.2) Obowiązki Wykonawcy na etapie robót przygotowawczych, otrzymuje nowe brzmienie: Zagospodarowania odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz. U. z 2013 r. poz. 21) i zapisami SIWZ. Sposób ich zagospodarowania należy, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i akceptacją osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego, odpowiednio udokumentować.

46.	W związku z zapisem Zamawiającego w pkt III. [Opis Przedmiotu Zamówienia], 9.3 [Obowiązki Wykonawcy na Etapie Robót Branżowych], że: „Roboty ziemne na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem oraz na zbliżeniach do istniejącej sieci należy wykonywać ręcznie”

Zwracamy się o potwierdzenie , że sieci oraz uzbrojenia zaznaczone na mapie odpowiadają rzeczywistemu posadowieniu sieci i uzbrojenia w terenie?

Odpowiedź 46:

Sieci oraz uzbrojenia zaznaczone na mapie odzwierciedlają stan istniejący w terenie, jednak nie zwalnia to Wykonawcę z obowiązku podjęcia wszelkich kroków mających na celu nie uszkodzenie urządzeń obcych nie wskazanych w dokumentacji, w sytuacji gdy w terenie są odpowienie oznakowania świadczące o takim uzbrojeniu.

47. W związku z zapisem Zamawiającego w pkt III. [Opis Przedmiotu Zamówienia], 10.30 [Obowiązki Wykonawcy w Zakresie Ochrony Środowiska], że: „Uwzględnić monitoring poziomu hałasu……w stosunku do budynków …znajdujących się na granicy przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu”

Ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego wnosi do Zamawiającego o wskazanie, które budynki mieszkalne znajdują się na granicy przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu?

Odpowiedź 47:

PZDW zamieścił zestawienie budynków, dla których zanotowano przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu.

- W związku z zapisem Zamawiającego w pkt III. [Opis Przedmiotu Zamówienia], 12.7 [Kontrola Jakości Robót i Współpraca z Nadzorem i Obsługą Laboratoryjną], że: „Na wszystkie roboty wykonane w ramach kontraktu Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji od dnia dokonania odbioru ostatecznego przez Zamawiającego…..Początek okresu gwarancyjnego określa data sporządzenia protokołu ostatecznego odbioru robót oraz formularza karty gwarancyjnej.”

Ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w związku ze sprzecznością ww. sformułowania, wnosi do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Protokół ostatecznego odbioru robót oraz formularz karty gwarancyjnej zostanie sporządzony w dniu dokonania odbioru ostatecznego przez Zamawiajacego?

Odpowiedź 48:

Protokół ostatecznego odbioru robót i formularz karty gwarancyjnej zostaną sporządzone w dniu dokonania odbioru ostatecznego.

- W związku z zapisem Zamawiającego w pkt IV. 2.[Termin Wykonania Zamówienia], że: „Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy”

Ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w związku z terminem przekazania placu budowy ( do 7 dni po podpisaniu umowy) oraz karami umownymi za niezrealizowanie zamówienia, wnosi o zmianę zacytowanego zapisu na: „Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień przekazania placu budowy”

Odpowiedź 49:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

- W związku z zapisem Zamawiającego w pkt IV. 7.[Termin Wykonania Zamówienia], że: „Jeżeli w wyniku prowadzonych prac archeologicznych lub innych okoliczności wystąpią opóźnienia w robotach …Zmianę terminu ustala i zatwierdza Zamawiający. Wykonawca nie może dochodzić roszczeń z tytułu zmiany terminu realizacji zamówienia”.

Ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego wnosi do Zamawiającego o zmiane zapisu, „zmianę terminu ustala i zatwierdza Zamawiający”

Odpowiedź 50:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

- W związku z zapisem Zamawiającego w pkt XVI. 1.f.[Opis Sposobu Obliczania Ceny], że: „Niżej wymienione materiały uzyskane z rozbiórki…..należy protokolarnie przekazać i odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru…”

Ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego zwraca się do Zamawiającego z zapytaniem, czy posiada on decyzję uprawniającą do magazynowania odpadów?

Odpowiedź 51:

Matriały rozbiórkowe (destrukt bitumiczny, rury przepustów, oznakowanie pionowe, bariery ochronne) należy przekazać protokolarnie i odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru na odległość do 60 km, natomiast pozostałe materiały z rozbiórki, nieprzewidziane przez Zamawiającego do ponownego wykorzystania i nie przyjęte protokolarnie są odpadem, który Wykonawca zagospodaruje lub zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zwracamy się o potwierdzenie , ze zakres objety zamówieniem jest zgodny z zapisami SIWZ i Umowy tj. w km 35+548 do km 50+420”.

Odpowiedź 52:

Do wykonania wchodzą też roboty budowlane związane z budową kanału technologicznego na odcinku: Suwałki – Sejny od km 35+548,00 do km 60+848,50.

- Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia wymaga wykonania ścieżki rowerowej z masy BBTM o kolorze zielonym .Informujemy, iż wartość wykonania nawierzchni BBTM o kolorze zielonym jest o  około 50% wyższa niż w przypadku wykonania ścieżki rowerowej koloru czerwonego.

W załączonej dokumentacji projektowej, Projektant na szczegółach typowych określił nawierzchnie ścieżki z BBTM  o kolorze czerwonym  Ponadto nadmieniamy, iż wzdłuż DW nr 653 Suwałki- Sejny ciąg ścieżek rowerowych przedstawia się następując:

-Suwałki –Krzywe –istniejąca ścieżka kolor czerwony (nie przewidziana do przebudowy)

-Smolany Dąb- Sejny w trakcie realizacji zadania” Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Smolany Dąb - Sejny z obejściem miejscowości Krasnopol”  ścieżka z kostki brukowej  i z mma kolor czerwony,

-Smolany Dąb – Suwłki – etap przetargu –ścieżka z kostki brukowej kolor czerwony, zaś nawierzchnia z BBTM kolor zielony

Mając na uwadze powyższe oraz wydane decyzje przez Instytucje  Administracyjne dołączone do dokumentacji przetargowej, w  których nie ma nacisku lub wskazania,  iż ścieżka rowerowa ma być koloru zielonego, zwracamy się o potwierdzenie ,że do kalkulacji należy ująć koszty związane z wykonaniem ścieżki rowerowej w kolorze czerwonym.

Odpowiedź 53:

Ścieżka rowerowa  w z mieszanki BBTM o grubości 3 cm koloru ZIELONEGO.

- W załączonym K.O. poz. 2.3.1 „Ułożenie geowłókniny separacyjnej z mocowaniem szpilkami”. W związku z tym iż z załaczonej dokumentacji przetargowej nie wynika jasno w jakich przypadkach ma być zastosowana geowłóknina separacyjna  Zwracamy się o potwierdzenie ,że powinna być oma układana w następujących przypadkach:

- wzmocnienie typu B

- wzmocnienie typu B+C1

- wzmocnienie typu B+D1

- wzmocnienie poszerzeń istniejących nasypów

Odpowiedź 54:

Geowłóknina separacyjna powinna być układana:

- dla wzmocnienia typu "b"

- dla wzmocnienia typu "d1" i "d2"

- przy poszerzaniu istniejących nasypów.

W przypadku wzmocnień typu "c" nie jest wymagana geowłóknina.

- Zwracamy się o załączenie szczegółu ułożenia geowłókniny separacyjnej w przypadku wzmocnienia typu B,

typu B+C1, typu B+D1, gdyż  z załączonych przekroi normalnych, nie wynika jasno czy ułożenie jej powinno być tylko pod wymiana gruntu czy tez pod wymiana gruntu z wywinięciem na boki i ułożeniem na górze wymiany.

Odpowiedź 55:

Geowłókninę separacyjną należy układać bez wywinięć na podłożu rodzimym (typ "b") lud na podłożu wzmocnionym poprzez dogęszczenie (typ "d").

- Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy konstrukcyjnej MCE jako podbudowy na ścieżce rowerowej i zjazdach .Koszt produkcji i ułożenia 1 m3 MCE porównywalny jest z kosztem zakupu i wykonania 1m3 podbudowy z kruszywa łamanego. W celu obniżenia kosztów inwestycji zwracamy się do Zamawiającego o możliwość dokonania zamiany podbudowy MCE na podbudowę z mieszanki z kruszywa łamanego zgodnie z wymaganiami  SST D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, oraz zmianę nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego na nawierzchnie z destruktu.

Zestawienie ilości pozycji, których dotyczyłaby zmiana:

| RODZAJ WARSTWY KONSTRUKCYJNEJ | Przewidywana do zakupu Ilości mieszanki z kruszywa łamanego zgodnie z dokumentacją projektową | Przewidywana do zakupu Ilości mieszanki z kruszywa łamanego po ew. zmianie konstrukcji |
| --- | --- | --- |
|  | [m3] | [m3] |
| Nawierzchnia poboczy gr. 25 cm | 7602,00 | 0,00 |
| Podbudowa MCE na ścieżce rowerowej gr. 20 cm ( doziarnienie mieszanką z kruszywa łamanego 50 %) | 2501,63 | 5003,26 |
| Podbudowa MCE na zjazdach gr. 30 cm ( doziarnienie mieszanką z kruszywa łamanego 30 %) | 1036,65 | 3455,49 |
| Suma | 11140,28 | 8458,75 |
| Oszczędność | 2681,53 m3 |  |

Z powyższego wynika że Zamawiający będzie miał oszczędność z tytułu mniejszej ilości zakupu mieszanki z kruszywa łamanego na Zadanie, oraz brak kosztów związanych z produkcją MCE.

Oszczędność wynosi ok. 800 000 zł

Odpowiedź 56:

Zamawiający nie przewiduje zamiany podbudowy MCE na podbudowę z mieszanki z kruszywa łamanego oraz nie przewiduje zamiany nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego na nawierzchnie z destruktu.

- K.O. poz. 3.9.1 Warstwa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) grubości 30 cm oraz poz. 3.4.1   z kosztorysu na ścieżkę „Warstwa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) grubości 20 odwołuje się do SST  D. 04.10.01 która dopuszcza jedynie wykonanie podbudowy MCE metoda na miejscu. W związku z tym iż warstwa konstrukcyjna MCE ma być zastosowana jako podbudowa na ścieżce rowerowej i zjazdach gdzie jest utrudniony dostęp dla maszyn stosowanych przy technologi „na miejscu”, a co za tym idzie jest to związane z dużym ryzykiem braku  osiągnięcia jednorodności podbudowy MCE tak ,aby spełniała ona właściwości zgodne z SST.

Zwracamy się  o zmianę zapisów  SST  z wykreśleniem metody „na miejscu”, zastępując   metodą  produkcji

MCE     w  Mieszankach Stacjonarnych.

Odpowiedź 57:

Zamawiający dopuszcza metodę  produkcji MCE w  Mieszarkach Stacjonarnych.

- Na zamieszczonym przez Zamawiającego  Projekcie Stałej Organizacji Ruchu brak jest oznaczenia w jakim kilometrze mają być ustawiane bariery linowe z podaniem końca i początku bariery. Bariera linowa musi posiadać betonowe bloki kotwiące na początku i końcu każdego odcinka, które mają znaczny wpływ na końcową cenę mb bariery ( koszty bloków kotwiących w danym odcinku rozkładają się na długość całego odcinka- im krótszy odcinek tym cena bariery linowej rośnie ).

W celu właściwego określenia kosztów wykonania barier zwracamy się o podanie wykazu odcinków barier linowych wraz z określeniem kilometrażu początku i końca poszczególnych odcinków.Dla prawidłowej oceny kosztów montażu barier  musi być znana ilość odcinków.

Odpowiedź 58:

W projekcie branży drogowej również przedstawiono lokalizację barier ochronnych. Na podstawie kilometraża drogi przedstawionego na planie sytuacyjnym, prowadzonego w osi z dokładnością do 10m, Wykonawca jest w stanie określić zarówno długość odcinków barier oraz ilość bloków kotwiących na początku i końcu każdego odcinka. Również w przedmiarze robót oprócz samej długości barier określono ilość kompletów odcinków początkowych i końcowych.

Jednocześnie podkreślamy, że bariery należy przyjąć o następujących minimalnych parametrach:

- poziom powstrzymywania – N2,

- szerokość pracująca – W5 (w miejscach gdzie w przestrzeni pracującej bariery o szerokości 1.70 m znajdują się przeszkody oraz na obiektach mostowych – W2),

- poziom intensywności zderzenia – A.

- Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający i Projektant mają świadomość tego,  iż minimalna długość  przebadanego odcinka  barier linowych drogowych dla wymaganych SST parametrów tj: H1, W4, (max. W5),  A -   wynosi 69 mb i na taką minimalną długość bariera jest certyfikowana, krótsze  odcinki nie będą posiadały certyfikatu bezpieczeństwa  gwarantowanego przez producenta barier.

Odpowiedź 59:

Bariery należy przyjąć o następujących minimalnych parametrach:

- poziom powstrzymywania – N2,

- szerokość pracująca – W5 (w miejscach gdzie w przestrzeni pracującej bariery o szerokości 1.70 m znajdują się przeszkody oraz na obiektach mostowych – W2),

- poziom intensywności zderzenia – A,

Dostępne są również na rynku certyfikowane bariery linowe dla których minimalna długość przebadanego odcinka wynosi 52 m. Dla odcinków barier o długościach poniżej 69 m należy zastosować przedmiotowe bariery. Przyjęcie minimalnych długości odcinków barier wynika z uwarunkowań terenowych.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Stosowania Drogowych Barier Ochronnych na Drogach Krajowych, którymi kierował się Projektant opracowując dokumentację projektową dopuszczone są przerwy w barierach ochronnych w uzasadnionych przypadkach. Powinny one być możliwie jak najkrótsze. Przerwy w barierach są podyktowane lokalizacją zjazdów i nie ma możliwości ich wyeliminowania w szczególności na odcinkach przejść przez tereny zabudowy.

- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie: Bariery drogowe wg. specyfikacji technicznej D07.05.01a pkt. 2.2.1 – bariery ochronne 4 linowe o  poziomie powstrzymywania H1, poziom intensywności zderzenia A, przestrzeń robocza W5, natomiast wg punktu 2.2.3 tej samej specyfikacji parametry barier H1, W4, A. w opisie technicznym dotyczącym części drogowej pkt.3.8 podano parametry barier linowych N2, W5, A. Prosimy o sprecyzowanie parametrów, jakie mają spełniać bariery drogowe.

Odpowiedź 60:

Należy przyjąć następujące minimalne parametry barier:

- poziom powstrzymywania – N2,

- szerokość pracująca – W5 (w miejscach gdzie w przestrzeni pracującej bariery o szerokości 1.70 m znajdują się przeszkody oraz na obiektach mostowych – W2),

- poziom intensywności zderzenia – A,

- W specyfikacji projektowej zaprojektowano separatory koalescencyjne wyposażony w dodatkowy ,,pakiet sorbcyjny”. Zastosowane separatory powinny należeć do tzw. Oddzielaczy klasy I. Powinny umożliwić uzyskanie zawartości substancji ropopochodnych na wlocie poniżej 5 mg/dm3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie separatorów koalescencyjnych z wkładem koalescencyjnym z auto-zamknięciem odpływu, które uzyskują zawartość substancji ropopochodnych na wylocie dużo poniżej 5 mg/dm3 bez dodatkowego „pakietu sorpcyjnego”?

Odpowiedź 61:

Nie dopuszcza się zastosowania separatorów koalescencyjnych z wkładem koalescencyjnym z autozamknięciem odpływu, które uzyskują zawartość substancji ropopochodnych na wylocie poniżej 5 mg/dm3 bez dodatkowego „pakietu sorpcyjnego”.

Dopuszczone do zastosowania są separatory koalescencyjne klasy I z pakietem sorpcyjnym, który pełni funkcję doczyszczania ścieków oczyszczonych do poziomu poniżej 5 mg/dm3.

Dopuszcza się separatory koalescencyjne klasy I z pakietem sorpcyjnym posiadające deklarację właściwości użytkowych CE zgodnie z normą PN-EN 858.

- W zamieszczonym przez Zamawiającego Kosztorysie Ofertowym na budowę kanału technologicznego w poz. Nr 2 jest mowa o budowie studni typu SKR-2, natomiast w zamieszczonej dokumentacji projektowej oraz SST dot. Budowy kanału technologicznego jest mowa o budowie studni typ SK-2. Jaki typ studni należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 62:

Należy przyjąć studnie typu SKR-2.

- Zwracamy się o wyjaśnienie czy kolizje energetyczne: 14/nn oraz 15/SN wchodzą w zakres robót? Brak takich pozycji w kosztorysie ofertowym, a wymienione kolizje są w opisie technicznym projektu wykonawczego. Jeśli prace te należą do zakresu robót prosimy o dodanie pozycji kosztorysowych, oraz zamieszczenie na stronie internetowej schematów, zestawień montażowych i planów sytuacyjnych.W przedmiarze robót przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznych podano wykonanie przepustów rurą dwudzielną. Jakiej średnicy rurę przyjąć? ponieważ w opisie projektu pkt 9 oraz tabeli zestawienia rur ochronnych podano rurę A110PS, natomiast w notatce służbowej TPSA podano A120PS.

Odpowiedź 63:

Kolizje energetyczne 14/nn i 15/SN nie wchodzą w zakres robót przedmiotowego odcinka, ujęte są w realizowanym obecnie odcinku Smolany Dąb – Sejny.

- W przedmiarze robót przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznych podano wykonanie przepustów rurą stalową fi 100 = 7,4 m. Zgodnie z opisem projektu pkt 9 oraz tabelą rur ochronnych powinna być  to rura HDPE 110/6,3, natomiast obiekt Rt 36a został zaprojektowany na przekładanym istniejącym kablu XzTKMXpw 10x4x0,6/STAFO 1Aa/35-36, w związku z tym powinna być zaprojektowana dwudzielna APS.

Odpowiedź 64:

Należy przyjąć rurę dwudzielną APS.

- Czy przy przebudowie światłowodu OKO34002 typu XOTKtsd 12J w km 37+640-km 37+660 należy wykonać pomiary przed i po przebudowie?

Odpowiedź 65:

Należy wykonać pomiary przed i po przebudowie.

- Zgodnie z przedmiarem robót przebudowa kabli miedzianych, do przełożenia jest 155,3 m kabli, natomiast zgodnie z projektem jest 172 m tj. XzTKMXpw 10x4x0,6/STAFO 1Aa/35-36 = 75 m, XzTKMXpw 15x4x0,8/SU2SR05D/00-02a = 16,5, XzTKMXpw 50x4x0,8/SU2SR05D/20-24 = 16,5 m, XzTKMXpw 2X2X0,5 = 53 m ORAZ XzTKMXpw 2x2x0,5 = 11m. Prosimy o sprostowanie.

Odpowiedź 66:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

- Dotyczy odcinka nr I, II, oraz III Kanał Technologiczny.

W projekcie wykonawczym branży telekomunikacyjnej "Kanał Technologiczny" zaprojektowane zostały przejścia pod drogami rurą RHDPE 110/6,3 (np. pomiędzy studnią T45 - T45a rys nr I.13 odc. I).

Prosimy o podanie metody wykonania tych przejść (wykop, przecisk czy przewiert?)

Odpowiedź 67:

Zamawiający nie narzuca technologii wykonania przejść pod drogami.

- Dotyczy odcinka nr I, II, oraz III Kanał Technologiczny.

W PW dla branży telekomunikacyjnej zaprojektowano zabezpieczenie rurociągu kablowego rurą RHDPE 120/6,3, natomiast rura o takich wymiarach nie występuje. Prosimy o podanie prawidłowego wymiaru rury do zabezpieczenia rurociągu.

Odpowiedź 68:

Do zabezpieczenia rurociągu należy używać rur RHDPE 125/7.1

- Dotyczy odcinka nr I, II, oraz III Kanał Technologiczny.

W projekcie wykonawczym branży telekomunikacyjnej "Kanał Technologiczny"zaprojektowano zabezpieczenie kanalizacji pierwotnej rurami 2xRHDPE 160/6,3oraz rurociągu kablowego 4x40 rurami 120/6,3. Czy wszystkie zabezpieczenia należy wykonać wykopem otwartym ( zabezpieczenia występują na wjazdach) ?

Odpowiedź 69:

Zamawiający nie narzuca technologii wykonania przejść pod drogami.

- Dotyczy odcinka nr I, II, oraz III Kanał Technologiczny.

W części rysunkowej PW dotyczącej odcinków I, II oraz III, nie uwzględniono wszystkich przejścia pod drogami (np. odc. I, Rysunek nr I.1 odcinek pomiędzy studnią T97 - T96, Rysunek nr I.2 odcinek pomiędzy studnią T91 -T90). Czy w miejscach przejść pod drogami należy uwzględnić rurę ochronną?Jeżeli tak to prosimy o podanie typu rur, które należy zastosować, oraz w jaki sposób wybudować obiekty (wykop otwarty, przecisk, przewiert), podając długości obiektów (analogicznie dla wszystkich nie zaprojektowanych przejść).

Odpowiedź 70:

W miejscach przejść pod drogami należy uwzględniać rury ochronne. Należy dodatkowo uwzględnić rurę ochronna na kanalizacji pod drogami miedzy studnią T97 a T96 oraz miedzy studnia T91 i T90.

Zamawiający nie narzuca technologii wykonania przejść pod drogami.

- Dotyczy odcinka nr I Kanał Technologiczny.

Według tabeli "zestawienie rur ochronnych" ujętej w części opisowej PW wynika, że rur RHDPE 120/6,3 jest 786,8 m. Po przeanalizowaniu rysunków łączna długość wynosi 799,4 m. Jaką długość należy przyjąć?

Odpowiedź 71:

Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

- Dotyczy kosztorysu ofertowego.

W pozycji nr 3 kosztorysu ofertowego dotyczącej budowy kanalizacji kablowej 1-otworowej podano długość całkowitą 296,0m, natomiast po przeanalizowaniu PW długość całkowita projektowanej kanalizacji pierwotnej 1-otworowej wynosi 339,5 m. Jaką należy przyjąć długość ?

Odpowiedź 72:

Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

- Dotyczy kosztorysu ofertowego.

W pozycji nr 9 kosztorysu ofertowego dotyczącej budowy rurociągu kablowego HDPE Fi-40 dodatek za każdą następną rurę podana jest długość 22.152 km,natomiast po analizie PW długość całkowita wynosi 66,456 km. Jaką należy przyjąć długość?

Odpowiedź 73:

Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

- Dotyczy kosztorysu ofertowego.

W pozycji nr 11 kosztorysu ofertowego dotyczącej zabezpieczenia kanalizacji 2-otworowej podana jest rura stalowa Fi-100. Czy zabezpieczenie kanalizacji powinno zostać wykonane rurą stalową, czy też rurą RHDPE 160/6,3 jaka została przewidziana do zabezpieczenia kanalizacji 2-otworowej w PW.

Odpowiedź 74:

Zabezpieczenie kanalizacji powinno zostać wykonane rurą RHDPE160/6.3

- Dotyczy kosztorysu ofertowego.

W pozycji nr 12 kosztorysu ofertowego dotyczącej zabezpieczenia rurociągu kablowego rurą stalową Fi-100 podana jest długość 1399,5 m, natomiast po przeanalizowaniu PW długość całkowita wynosi 1412,1 m. Jaką długość należy przyjąć? Czy zabezpieczenie rurociągu powinno zostać wykonane rurą stalową, czy rurą RHDPE 120/6,3, która została przewidziana do zabezpieczenia rurociągu w PW

Odpowiedź 75:

Podane wartości w kosztorysie ofertowym są wartościami orientacyjnymi. Ostateczną ilość robót do wykonania Wykonawca powinien ustalić na podstawie własnych analiz i przedstawionej dokumentacji projektowej.

Zabezpieczenie rurociągu kablowego powinno być wykonane rura RHDPE 125/7.1 jak przewidziano w projekcie.

- Dotyczy kosztorysu ofertowego.

Kosztorys ofertowy nie uwzględnia wciągania rur rurociągu kablowego (4xFi-40) do obiektów, montażu złączek skręcanych, oraz systemu lokalizacji rurociągu kablowego np. kabel lokalizacyjny, znaczniki elektromagnetyczne

EMS, słupki oznaczeniowe. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 76:

Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

- Dotyczy kosztorysu ofertowego.

Jakiego typu ramy i pokrywy należy zastosować przy budowie studni kablowych (ciężkie czy lekkie, stalowe czy żeliwne), oraz czy należy przyjąć system zabezpieczeń antywłamaniowych do studni kablowych typu Pioch z zamkami systemowymi typu Abloy?

Odpowiedź 77:

Do budowy studni kablowych betonowych należy zastosować:

- ramy i pokrywy typu lekkiego dla studni umiejscowionych w chodniku i w zieleńcu,

- ramy i pokrywy typu ciężkiego dla studni znajdujących się na ciągu pieszo – rowerowym i na zjazdach.

W studniach należy zastosować system zabezpieczeń antywłamaniowych typu Pioch.