PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w Białymstoku

15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6

tel. +48 85-67-67-130 	 fax +48 85-67-67-153

Internet: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl  wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl

NIP 542-25-66-904      REGON 050667863

## SPECYFIKACJA

## ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

CZĘŚĆ I

Zadanie 1B - Roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej na „Przebudowę i rozbudowę mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

(po zmianach)

ZATWIERDZAM

Dyrektor

mgr inż. Józef Władysław Sulima

Białystok, wrzesień 2012 r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

I.	Formularz ofertowy

- Formularz cenowy na Zadanie 1B

- Kosztorysy ofertowe na Zadanie 1B

- Załączniki Nr 1-6

- Wzór umowy

- Formularz karty gwarancyjnej

- Przedmiary robót

- Dokumentacja projektowa

- SST

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku; 15-620 Białystok,

ul. Elewatorska 6,

tel. +48 85-67- 67-130, Fax. +48 85-67-67-153

strona internetowa: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

REGON 050667863

NIP 542-25-66-904

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.39 w związku z art.10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

Procedurę o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto dnia: 05.09.2012 roku.

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych zamówienie obejmuje:

45.22.11.11 – 3 	Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45.23.23.00 – 5	Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45.23.10.00 – 5 	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45.31.60.00 – 5 	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45.23.21.30 – 2 	Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

- ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Część I

Część I Zadanie 1B - Roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej na „Przebudowę i rozbudowę mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego mostu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Nośność obiektu zostanie podniesiona do klasy B (400 kN) wg PN-85/S-10030.

- Opis zamówienia:

- Charakterystyka istniejącego obiektu:

Most drogowy w ciągu DW 645 km43+681. Obiekt siedmioprzęsłowy, ustrój niosący belkowy przegubowy (system Gerbera), podpory betonowe masywne, posadowione na palach drewnianych. Długość całkowita obiektu wynosi 243,40m, szerokość całkowita - 14,40m. Aktualna nośność obiektu - 30 ton. Rozpiętość teoretyczna przęseł: 243,00m = 18,00m +55,00m +21,00m +55,00m +21,00m +55,00m +18,00m. W kapie chodnikowej z prawej strony przekroju poprzecznego poprowadzony jest kabel teletechniczny. Obecnie obiekt nie jest oświetlony.

- Charakterystyka obiektu po rozbudowie i przebudowie:

W ramach przebudowy zmieniony zostanie schemat statyczny obiektu - z belki wieloprzęsłowej przegubowej na belkę ciągłą. Pogrubione zostaną poprzecznice podporowe, zmieniony zostanie schemat łożyskowania obiektu, płyta pomostu zostanie pogrubiona, przeguby zmonolityzowane. Dodane zostanie zewnętrzne sprężenie kablami (idące przez wszystkie przęsła) oraz wzmocnienie dźwigarów płaskownikami stalowymi. Spód konstrukcji niosącej (powierzchnie sufitowe i boczne) zostanie naprawiony poprzez zainiektowanie rys oraz uzupełnienie ubytków zaprawą PCC. Na płycie zaprojektowano betonowe kapy chodnikowe, zwieńczone prefabrykowanymi deskami gzymsowymi z polimerobetonu. Ponadto, po przebudowie most będzie miał szersze chodniki umożliwiające przeprowadzenie dwukierunkowego ciągu rowerowego z lewej strony przekroju poprzecznego o szerokości 3,24 m oraz ciągu pieszego z prawej strony przekroju poprzecznego o szerokości 3,24 m (3,64 m – lokalne poszerzenie gzymsu w obrębie latarni). Obiekt zostanie wyposażony w płyty przejściowe. Szerokość jezdni na moście dostosowana zostanie do szerokości jezdni na dojazdach. Po przebudowie most będzie posiadał następujące parametry: długość całkowita - 243,40 m, szerokość całkowita - 14,48 m (14,88 m – lokalne poszerzenie gzymsu w obrębie latarni). Nośność obiektu zostanie podwyższona do klasy B (400 kN) wg PN-85/S-10030. Istniejący kabel teletechniczny zostanie podwieszony do spodu konstrukcji niosącej przy prawym gzymsie. Dodatkowo na obiekcie, po prawej stronie przekroju poprzecznego zaprojektowano latarnie w rozstawie co 25 m. Kable zasilające poprowadzone zostaną obok kabli teletechnicznych.

- Zamówienie obejmuje:

- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - wraz z opracowaniem projektu, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem oznakowania,

- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wodnego na czas prowadzenia robót - wraz z opracowaniem projektu (w tym zdjęcie, odnowienie i powieszenie znaków żeglugowych),

- wykonanie rozbiórki wyposażenia mostu i ustroju niosącego,

- wykonanie wzmocnienia filarów i przyczółków poprzez torkretowanie,

- wykonanie nowych ław i ciosów podłożyskowych oraz montaż łożysk,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych,

- wykonanie zasypek przyczółków,

- wykonanie płyt przejściowych,

- montaż wpustów i sączków,

- wykonanie żelbetowej płyty nadbetonu ustroju nośnego,

- wykonanie izolacji płyty mostu,

- ustawienie krawężników i gzymsów,

- wykonanie drenażu i kap chodnikowych,

- montaż urządzeń dylatacyjnych,

- wykonanie nawierzchni na jezdni oraz chodnikach,

- montaż barier i balustrad,

- wykonanie elementów odwodnienia mostu (kanalizacja deszczowa z układem podczyszczającym osadnik - separator),

- wykonanie schodów skarpowych i umocnień stożków,

- przebudowę sieci teletechnicznej,

- wykonanie oświetlenia na moście,

- wykonanie innych robót związanych z realizacją zadania.

- Szczegółowy zakres rzeczowy został określony w dokumentacji projektowej i SST.

- W kalkulacji wykonania robót należy uwzględnić:

- wykonanie mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – należy sporządzić w 5 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w formacie DWG.

- wykonanie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenie robót – wykonanie projektu, ustawienie oznakowania, utrzymanie i demontaż (w projekcie należy uwzględnić organizację ruchu na czas wykonania próbnego obciążenia mostu oraz organizację ruchu wodnego). Wykonanie i ustawienie dwustronnych tablic informacyjnych i pamiątkowych.

  - W kosztach robót rozbiórkowych należy uwzględnić:

- Zagospodarowanie wszystkich elementów stalowych z rozbiórki obiektu w uzgodnieniu z RDW w Łomży i Inspektorem Nadzoru (protokóły odzysku, dokumenty przyjęcia) i udokumentowanie, że materiał został zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź odwieziony na miejsce do tego przeznaczone.

- Zagospodarowanie gruzu betonowego, bitumicznego i innego w uzgodnieniu z przedstawicielem RDW w Łomży i Inspektorem Nadzoru (protokóły odzysku, dokumenty przyjęcia) i udokumentowanie, że materiał został zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź odwieziony na miejsce do tego przeznaczone.

  - Roboty budowlane planuje się prowadzić z utrzymaniem ruchu na obiekcie – ruch wahadłowy na połówce obiektu zgodnie z etapowaniem robót założonym w dokumentacji technicznej. Przewiduje się jedynie czasowe zamknięcie ruchu na czas betonowania, dojrzewania betonu, podnoszenia konstrukcji i jej sprężania.

  - Ostateczna decyzja dotycząca organizacji ruchu leży w gestii Wykonawcy robót i podlega akceptacji Zamawiającego.

  - Wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, itp. dotyczące zmiany i zatwierdzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót Wykonawca winien uwzględnić w wycenie ofertowej.

  - Zamawiający nie jest w posiadaniu projektu organizacji ruchu na czas przebudowy.

  - Materiały i urządzenia przeznaczone do realizacji zamówienia, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane.

  - W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, certyfikaty czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie za zgodą autora dokumentacji materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

  - W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.

  - Zamawiający nie zapewnia energii elektrycznej, wody i zaplecza techniczno-biurowego.

  - Wykonawca robót we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielem danego terenu zorganizuje plac i zaplecze budowy.

Termin gwarancji na roboty: 5 lat od daty odbioru ostatecznego.

- CEL ZAMÓWIEWNIA

Osiągnięcie niżej wymienionych wskaźników produktu w ramach zadania

- przebudowa obiektu mostowego wraz z dojazdami oraz niezbędną infrastrukturą– 1 szt.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT OKREŚLAJĄ:

Klasyfikacja ważności dokumentów. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między dokumentami, to Osoba odpowiedzialna za Projekt za strony Zamawiającego udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia.

- OBOWIĄZKI OGÓLNE WYKONAWCY ROBÓT

Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest do:

    - Wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia wskaźników produktu określonych jako „CEL ZAMÓWIEWNIA”.

    - Zamieszczenia w dokumentach, które należy sporządzić w związku z realizacją zamówienia informacji o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu zamówienia oraz oznaczenia tych dokumentów i miejsca realizacji logiem Unii Europejskiej odnoszącym się do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i logiem programu.

    - Wykonawca zamówienia w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków z dniem następnym wraz z dokumentami wymaganymi wg. Przepisów prawa budowlanego.

    - Przedstawiania na żądanie Zamawiającego i Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.

    - Przedkładania wszelkich dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji Projektu w języku polskim z zachowaniem terminów zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i osobę odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego.

    - Wykonawca niniejszego zamówienia, w ciągu 1-go tygodnia od podpisania umowy zapewni i zorganizuje na swoje potrzeby biuro zlokalizowane na terenie budowy. Wykonawca robót przedłoży do akceptacji osobie odpowiedzialnej za Projekt za strony Zamawiającego lokalizację biura. Powierzchnia biura ma być adekwatna do składu Personelu Wykonawcy tj. nie utrudniać równoczesnej pracy wszystkim pracownikom Wykonawcy.

W biurze (w sposób widoczny i czytelny) na tablicy lub ścianie pomieszczenia należy umieścić aktualny, zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy. W okresie realizacji robót, na terenie biura należy zapewnić wgląd do dokumentacji technicznej oraz dokumentów budowy.

    - Zapewnienia na budowie stałej łączności telefonicznej i elektronicznej z kierownikiem budowy.

    - Wykonywania wszystkich poleceń osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego i Kierownika Zespołu Nadzorującego wydanych zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy. W przypadku zmiany lub zawieszenia wymienionym osobom uprawnień w zarządzaniu Projektem przez Zamawiającego, Wykonawca niniejszego zamówienia będzie się stosował do poleceń innego Przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego.

    - Zapewnienia wszystkim osobom uczestniczącym w realizacji Projektu, służbom Zamawiającego oraz instytucjom kontrolującym, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą realizowane,

    - Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ.

    - Usunięcia na wniosek Kierownika Zespołu Nadzorującego lub osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w swojej pracy i działa na szkodę Zamawiającego oraz utrudnia osiągnięcie celu zamówienia.

    - Sporządzania na wniosek Kierownika Zespołu Nadzorującego lub osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego, w porozumieniu z autorem dokumentacji technicznej, wszelkich zmian rysunków, w specyfikacjach, które mogą się okazać konieczne lub zalecane w trakcie budowy.

    - Partnerskiej współpracy w zakresie uzyskania przez Zamawiającego decyzji innych organów niezbędnych dla realizacji Projektu, a także terminowego przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów wymaganych do ich uzyskania.

    - Opracowania w ciągu 7 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego w 3 egz. w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD) do zaopiniowania Kierownikowi Zespołu Nadzorującego przy udziale osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego i zatwierdzenia przez Zamawiającego, zgodnie z uzgodnionym wzorem i wytycznymi, uaktualniania w/w harmonogramu zgodnie z poleceniem Zamawiającego.

    - Przygotowania dokumentów rozliczeniowych (w formie papierowej i elektronicznej) na koniec każdego okresu rozliczeniowego wraz z uzyskaniem akceptacji Kierownika Zespołu Nadzorującego przed złożeniem ich dla Zamawiającego.

    - Wykonawca niniejszego zamówienia przed upływem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc) przedłoży w formie papierowej i elektronicznej Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty do płatności, z wyłączeniem ostatniego okresu rozliczeniowego. Niedostarczenie dokumentów w terminie skutkować będzie brakiem płatności za dany okres rozliczeniowy.

    - Poprawnie wystawioną fakturę za dany okres Wykonawca robót dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania przez Nadzór Inwestorski dokumentów niezbędnych do rozliczenia przedmiotowego zamówienia. Niedostarczenie poprawnie wystawionej faktury w w/w terminie skutkować będzie brakiem płatności za dany okres rozliczeniowy.

    - Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur do wysokości 90% wartości przedmiotu zamówienia. Pozostałe 10% zostanie zafakturowane po dokonaniu odbioru ostatecznego,

    - Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będą:

      - protokół odbioru częściowego / protokół odbioru ostatecznego,

      - rozliczenie robót do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposób narastający,

Powyższe dokumenty powinny być zaopiniowane przez Kierownika Zespołu Nadzorującego przy udziale osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego i zatwierdzone przez Zamawiającego.

    - Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczenia Podwykonawcy / podmiotu udostępniającego osoby zdolne do wykonania zamówienia, o uregulowaniu zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i Wykonawcą w zakresie robót rozliczeniowych objętych przedmiotową fakturą.

    - Uczestniczenia w Radach budowy lub innych spotkaniach organizowanych przez Kierownika Zespołu Nadzorującego z udziałem przedstawicieli zaangażowanych w realizację Projektu.

    - Przeprowadzenia i udokumentowania prac geodezyjnych obejmujących swoim zakresem stałą obsługę geodezyjną budowy w zakresie m.in.:

- wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznaczeniem ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktów geodezyjnych.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT NA ETAPIE ORGANIZACJI I ZABEZPIECZENIA ROBÓT.

  - Do obowiązków Wykonawcy niniejszego zadania należy opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie oraz niezbędne uaktualnienie projektu organizacji ruchu (łącznie z drogami czasowymi) na czas prowadzenia robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z w/w projektem (wykonanie, utrzymanie i likwidacja).

W projekcie organizacji ruchu na czas robót należy uwzględnić organizację ruchu na czas wykonania próbnego obciążenia mostu oraz organizację ruchu wodnego (w tym zdjęcie, odnowienie i powieszenie znaków żeglugowych).

  - Wykonawca niniejszego zamówienia, zgodnie z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy i w nawiązaniu do zatwierdzonego przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu robót, dokona zabezpieczenia i oznakowania robót i powiadomi o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu (z min. 7-dniowym wyprzedzeniem): osobę odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego, Kierownika Zespołu Nadzorującego, właściwe organy zarządzające ruchem i właściwe jednostki: policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, lokalne media oraz przedsiębiorstwa zajmujące się transportem publicznym na danym odcinku drogi wojewódzkiej.

  - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika oznakowania prowadzonych robót, w którym znajdą się codzienne zapisy dotyczące rodzaju, miejsca i czasu oznakowania prowadzonych robót. Zapisy powinny być potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

  - Dziennik oznakowania musi obejmować również oznakowanie Stałej Organizacji Ruchu na terenie przekazanym Wykonawcy robót.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT NA ETAPIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH

Wykonawca robót zobowiązany jest do:

  - Sprawdzenia przed przystąpieniem do realizacji zgodności rzeczywistych rzędnych (nawierzchni jezdni, chodników, terenu i innych wchodzących w zakres realizacji robót) pomierzonych w terenie z rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej (wykonania inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego i przekazanie jej Zamawiającemu). W przypadku stwierdzenia istotnych różnic należy ten fakt zgłosić Kierownikowi Zespołu Nadzorującego i osobie odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego. Dochodzenie przez Wykonawcę roszczeń w terminie późniejszym z tytułu niezgodności rzędnych istniejących w terenie z rzędnymi projektowanymi określonymi w dokumentacji technicznej nie będzie możliwe, a skutki z tego tytułu obciążą Wykonawcę robót,

  - Zagospodarowania odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U.  z 2010r. Nr 185, poz. 1243) i zapisami SIWZ. Sposób ich zagospodarowania należy, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru  i akceptacją osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego, odpowiednio udokumentować,

  - Prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami utylizacji materiałów z rozbiórki nie przewidzianych do ponownego wbudowania i wykorzystania przez Zamawiającego,

  - Ewidencjonowania wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji,

  - Opracowania programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, złożenia wniosku właściwemu organowi i uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi – zgodnie z wymogami Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U.  z 2010r. Nr 185, poz. 1243),

  - Sporządzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach przewidywanego gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.

  - Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane z niewłaściwym zagospodarowaniem lub składowaniem odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT

  - Wykonawca robót będzie także odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu oraz dróg, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach są obligatoryjne dla Wykonawcy robót i obciążają Wykonawcę.

  - Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest do:

- Dokonania w trakcie realizacji zadania, na każdym etapie, wszelkich niezbędnych pomiarów związanych z wytyczeniem elementów w terenie przez uprawnionego geodetę,

- Wykonywania robót oraz wbudowywania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie o parametrach zgodnych z SST i dokumentacją techniczną,

- Wykonania dodatkowych badań materiałów lub parametrów wykonanych robót na swój koszt, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,

- Poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości, w przypadku potwierdzenia niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną,

- Dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane, a także sprawdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

  - Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość, o takim fakcie należy powiadomić Kierownika Zespołu Nadzorującego, właściwe organy oraz Zamawiającego, jak też wstrzymać w rejonie znaleziska prace oraz podjąć wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy robót lub osoby trzecie. Miejsce znaleziska Wykonawca niniejszego zamówienia winien zabezpieczyć pod względem technicznym i organizacyjnym zgodnie zaleceniami służb Konserwatora Zabytków oraz przepisami prawa. Koszt zabezpieczenia miejsca niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych (w tym ratunkowych badań archeologicznych), zapewnienie nadzoru archeologicznego, jak również związane z tym koszty zmian organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych przestojów Wykonawca robót powinien wkalkulować w cenie ryczałtowej oferty. Wszystkie działania podjęte przez Wykonawcę robót muszą być zgodne z zasadami sztuki zawodowej z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz zgodne z wydanymi pozwoleniami i obowiązującymi przepisami prawa.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka drogi (i ewentualnych dróg objazdowych) z wyłączeniem jej zimowego utrzymania. Zamawiający ponosi koszty związane z zimowym utrzymaniem korony drogi na przekazanym Wykonawcy terenie budowy w czasie technologicznych przerw związanych z okresem zimowym. Utrzymanie właściwego stanu technicznego drogi (w tym także ewentualnych dróg objazdowych) i oznakowania (tymczasowego i stałego) należy w tym okresie do obowiązków Wykonawcy.

Przerwy związane z okresem zimowym winny być pisemnie zgłoszone co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem z potwierdzeniem tego faktu wpisem w dzienniku budowy.

Przejęcie terenu do zimowego utrzymania nastąpi po potwierdzeniu zgłoszenia Wykonawcy przez Kierownika Zespołu Nadzorującego i osobę odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego oraz po protokolarnym przekazaniu terenu RDW w Łomży w obecności Kierownika Zespołu Nadzorującego i osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego. Do protokołu należy dołączyć zatwierdzony Projekt czasowej organizacji ruchu za czas zimowego utrzymania.

Po zakończeniu pracy związanej z zimowym utrzymaniem Zamawiający przekaże protokolarnie teren podlegający zimowemu utrzymaniu Wykonawcy robót.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT NA ETAPIE ROBÓT BRANŻOWYCH

  - Wykonawca niniejszego zamówienia ma zapewnić kierowników robót branżowych posiadających właściwe uprawnienia dla każdej branży.

  - Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest do prowadzenia robót związanych z przebudową istniejącego uzbrojenia w porozumieniu z ich gestorami lub pod nadzorem ich przedstawiciela. Wszelkie koszty związane z nadzorem przedstawiciela gestora oraz koszt ewentualnych dodatkowych uzgodnień i odbiorów technicznych na etapie realizacji, Wykonawca robót zobowiązany jest ująć w cenie ryczałtowej oferty.

  - Roboty ziemne na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem oraz na zbliżeniach do istniejącej sieci należy wykonywać ręcznie. Istniejące uzbrojenie należy odpowiednio zabezpieczyć, a odbiór tych robót powinien być potwierdzony przez właściciela sieci. Wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji robót będą obciążały ich Wykonawcę.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń ujętych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Zbója, (RLŁ.7624-2/7/09/10 z dnia 22.09.2010 r.) oraz decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku (WPN.670.18.2011 z dnia 21.03.2011 r.), w szczególności:

- Prace budowlane związane z emisją hałasu prowadzić jedynie w porze dziennej (600 - 2200),

- Unikać pozostawiania maszyn i urządzeń na biegu jałowym,

- Humus i masy ziemne z miejsca budowy zagospodarować do rekultywacji i kształtowania przydrożnych terenów zieleni,

- Zaplecze budowy zlokalizować poza terenami wrażliwymi na zanieczyszczenia tj. poza obszarem strefy ochrony pośredniej ujęć wody w Nowogrodzie, dolinami cieków wodnych i ich terenami przybrzeżnymi, w tym szczególnie poza doliną rzeki Narwi (obszar Natura 2000) oraz zabezpieczyć je przed wpływem ciężkiego sprzętu na strukturę gruntu np. poprzez wyłożenie płytami betonowymi,

- Wszelkie roboty w korycie rzeki oraz terenie przyległym należy prowadzić w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie gruntu, zamulenie oraz wycieki paliwa i smarów z pracujących maszyn,

- W celu ograniczenia możliwości wycieku paliwa oraz olejów roboczych eksploatować wyłącznie maszyny budowlane w dobrym stanie technicznym,

- Prowadzić właściwą gospodarkę odpadami: magazynować je selektywnie w specjalnie przystosowanych pojemnikach, a następnie przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym do tego podmiotom bądź wykorzystać na potrzeby własne, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Odpady czasowo magazynować poza sąsiedztwem obszarów Natura 2000, rzeki i jej dopływów, rowów melioracyjnych, zagłębień bezodpływowych,

- W celu umożliwienia odcięcia odpływu zanieczyszczonych wód opadowych oraz ścieków zastosować zastawki na istniejących rowach i innych ciekach wodnych,

- Prace budowlane na moście prowadzić ze szczególną ostrożnością z zastosowaniem środków zabezpieczających wody rzeki (np. stosowanie folii technicznej, tymczasowych zbiorników retencyjnych, szczelnych ścianek wokół filarów),

- Odwodnienie jezdni i chodników na moście prowadzić przez system nowych wpustów i sączków oraz podwieszanego kolektora odwadniającego, z którego w każdym przęśle wody opadowe będą odprowadzane do przyczółka od strony Myszyńca i dalej po podczyszczeniu w separatorze do rzeki Narew,

- Przyjąć minimalną szerokość pasa robót, tak aby zniszczeniu uległa jak najmniejsza powierzchnia roślinności,

- Prace ziemne w rejonie rzeki Narew prowadzić poza okresem masowej migracji płazów, który trwa od 1 marca do 31 maja oraz od 15 września do 15 października,

- Prace ingerujące w koryto rzeki prowadzić poza okresem tarła ryb i inkubacji ikry, który trwa od 1 marca do 15 lipca,

- Wycinkę drzew i krzewów, z wyłączeniem drzew starych i dziuplastych, na terenie inwestycji ograniczyć do minimum i prowadzić poza sezonem lęgowym, który trwa od 1 marca do 31 lipca,

- Prace modernizacyjne mostu prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, celem zapobieżenia stratom stanowisk roślin podlegających ochronie – kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, i uszczupleniu powierzchni i degradacji siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie w obszarach Natura 2000 – Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion (kod 3150), Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea (kod 6210). Należy zabezpieczyć drewnianym ogrodzeniem powierzchnie siedlisk przyrodniczych i stanowisk  roślin chronionych,

- Na czas trwania robót budowlanych zabezpieczyć pnie i bryły korzeniowe drzew narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz obsypywanie (np. poprzez deskowanie pni, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi),

- W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,

- Nie doprowadzić do trwałego podtopienia i osuszenia terenów przyległych.

- UPRAWNIENIA WYKONAWCY ROBÓT

Wykonawca robót może wystąpić o dokonanie zmian w projekcie budowlanym lub wykonawczym. W takim przypadku wszelkie kwestie formalno-prawne wymagane Prawem budowlanym, jak też koszt wprowadzenia tych zmian leżą w gestii Wykonawcy. Jeśli zmiany zaproponowane przez Wykonawcę robót spowodują zwiększenie wartości zmienionego asortymentu robót, to koszt powyżej wartości kosztorysowej tego asortymentu obciąża Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Zmiana taka wymaga akceptacji Projektanta, Kierownika Zespołu Nadzorującego i zatwierdzenia przez osobę odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego i obciąża Wykonawcę.

- OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

  - Zamawiający wskazuje osobę odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego, na którą sceduje część swoich uprawnień do bezpośredniego nadzorowania i administrowania usługą zarządzania Projektem.

  - Zamawiający nie zapewnia dostawy wszelkich mediów na placu budowy i zaplecza techniczno – biurowego. Wykonawca robót zapewnia to we własnym zakresie.

  - Zamawiający ponosi koszty zimowego utrzymania na odcinku przekazanego terenu budowy w okresie technologicznych przerw w wykonywaniu robót pod warunkiem pisemnego zgłoszenia przerwy (co najmniej na 5 dni przed jej wprowadzeniem) i potwierdzenia jej przez Kierownika Zespołu Nadzorującego i osobę odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego.

  - Zamawiający przekazuje Wykonawcy robót i Nadzorowi inwestorskiemu kserokopie decyzji – pozwoleń na użytkowanie uzyskanych w trakcie realizacji Projektu.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT i WSPÓŁPRACA Z NADZOREM i OBSŁUGĄ LABORATORYJNĄ

  - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI określający zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót, Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć go do akceptacji Kierownikowi Zespołu Nadzorującego na 7 dni przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku zmian każdorazowo aktualizować.

  - Wykonawca robót jest zobowiązany do przedkładania Kierownikowi Zespołu Nadzorującego wszelkich dokumentów niezbędnych do:

- dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót,

- zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót,

- dopuszczenia do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy robót.

- dokonania odbioru wykonanych robót i ich rozliczenia,

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wymaganej obowiązującymi przepisami;

- wszelkie inne związane z prawidłowym zakończeniem inwestycji.

  - Każdy element ulegający zakryciu winien być odebrany przez Inspektora nadzoru i potwierdzony odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy.

  - Wszystkie badania podlegają badaniom sprawdzającym (kontrolnym) wykonanym przez laboratorium obsługujące zadanie.

  - Kierownik Zespołu Nadzorującego decyduje o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Projektu.

  - Rady budowy organizowane będą przez Kierownika Zespołu Nadzorującego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i na każde życzenie Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dopuszczalne jest organizowanie Rad budowy w dłuższych niż miesięczne odstępach czasowych. Celem rad budowy będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Rady będą prowadzone i protokołowane przez wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego, a protokoły przekazywane Wykonawcy robót w terminie 3 dni od dnia Rady.

  - Zmiana laboratorium Wykonawcy robót na inne niż wskazane w ofercie wymaga zgłoszenia Kierownikowi Zespołu Nadzorującego i osobie odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego i uzyskania ich akceptacji.

  - Na wszystkie roboty wykonane w ramach Projektu Wykonawca robót udziela 
5-letniej gwarancji. Początek okresu gwarancyjnego określa data sporządzenia protokołu ostatecznego odbioru robót oraz formularza karty gwarancyjnej. W uzasadnionych przypadkach, na wybrane elementy dopuszcza się skrócenie okresu gwarancyjnego zgodnie z zapisem w formularzu karty gwarancyjnej podpisanej przez wykonawcę robót i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Po zakończeniu robót, teren budowy wraz z zapleczem winien być odebrany protokolarnie przez właściciela lub władającego tym terenem w obecności osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego.

  - ODBIORY CZĘŚCIOWE - Zamawiający ustala 1-miesięczne okresy rozliczania robót. Rzeczowy i finansowy plan realizacji elementów robót, w podziale na okresy rozliczeniowe określa, wykonany przez Wykonawcę robót i zatwierdzony przez Nadzór inwestorski i Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy. Warunkiem podstawowym dokonania rozliczenia wykonanych robót jest dokonanie odbioru częściowego, na podstawie zatwierdzonych dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę zgodnie z warunkami umowy i SIWZ. Odbiory wykonanych robót będą dokonane zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi, warunkami umowy i SIWZ po skompletowaniu i przedstawieniu Kierownikowi Zespołu Nadzorującego dokumentów pozwalających na ocenę zakresu i prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru częściowego. Do protokołów odbioru częściowego Wykonawca robót winien opracować i dołączyć raport z realizacji robót z opinią właściwego inspektora nadzoru. Ostatnie rozliczenie nastąpi po zakończeniu robót i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru ostatecznego wykonanych robót.

  - Po zakończeniu robót teren budowy wraz z zapleczem winien być odebrany protokolarnie przez właściciela lub władającego tym terenem oraz przez eksploatatorów istniejącego, nowego i przebudowywanego uzbrojenia w obecności Kierownika Budowy, Kierownika Zespołu Nadzorującego i osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego. W/w protokoły są wymagane do odbioru technicznego i ostatecznego robót.

  - ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT BRANŻOWYCH – Inspektorzy nadzoru inwestorskiego robót branżowych w obecności gestorów sieci dokonają odbioru technicznego robót branżowych w ciągu 7 dni od przekazania przez Wykonawcę robót dokumentów niezbędnych do odbioru i pisemnego zgłoszeniu zakończenia robót branżowych Kierownikowi Zespołu Nadzorującego. Protokoły odbioru technicznego robót branżowych są niezbędne do dokonania końcowego odbioru technicznego i ostatecznego robót.

  - Odbiór techniczny końcowy nastąpi po dokonaniu odbioru technicznego robót branżowych w terminie do 20 dni od dnia fizycznego zakończenia robót.

Warunkiem koniecznym zgłoszenia przez Wykonawcę robót gotowości obiektu do odbioru ostatecznego jest dokonanie przez Zamawiającego odbioru technicznego, usunięcie wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego wraz z potwierdzeniem tego faktu w dzienniku budowy przez Kierownika Zespołu Nadzorującego oraz skompletowanie wszystkich dokumentów wymaganych do odbioru ostatecznego zgodnych z umową.

  - ODBIÓR OSTATECZNY robót przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia przez Kierownika Zespołu Nadzorującego, osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę robót gotowości obiektu do odbioru, wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do odbioru. Kierownik Budowy dokona wpisu do dziennika budowy o gotowości obiektu do odbioru ostatecznego. Kierownik Zespołu Nadzorującego potwierdzi w dzienniku budowy gotowość do odbioru.

  - Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę robót, koordynujący wszystkie roboty przygotuje do odbioru ostatecznego wszystkie dokumenty związane z wykonaną przebudową (oryginał + kopia).

- PODWYKONAWCY

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców, w ofercie należy wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

Konieczność zatrudnienia podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia,  wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i podpisania aneksu do umowy.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wykonawca niniejszego zamówienia realizuje zamówienie przez roboty budowlane wraz z odbiorami i okresem gwarancyjnym wynoszącym 5 lat od daty odbioru ostatecznego.

- Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

- Zakończenie realizacji robót: do 30.08.2014 r.

- Zakończenie realizacji zamówienia: do 30.10.2014 r.

- Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przez Kierownika Zespołu Nadzorującego zakończenia robót i zatwierdzenia dokumentów do odbioru ostatecznego.

- Termin zakończenia robót jednoznaczny jest z datą fizycznego zakończenia robót, potwierdzoną w dzienniku budowy przez Inspektorów Nadzoru i pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu. Wykonawca robót ma maksymalnie 30 dni na sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej, skompletowanie dokumentacji do odbioru ostatecznego i przekazanie potwierdzonych przez Kierownika zespołu nadzorującego dokumentów Zamawiającemu.

- Jeżeli w wyniku prowadzonych prac archeologicznych lub innych okoliczności wystąpią opóźnienia w robotach, Wykonawca niniejszego zamówienia może wystąpić do Zamawiającego o wydłużenie czasu wykonywania robót wynikłych z przyczyn od niego niezależnych, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych prac lub okoliczności. Zmianę terminu realizacji zamówienia ustala i zatwierdza Zamawiający. Wykonawca robót nie może dochodzić roszczeń z tytułu zmiany terminu realizacji zamówienia oraz dodatkowego wynagrodzenia.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Nie dotyczy

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia.

W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest:

Wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

min. 1 zadania polegającego na budowie/przebudowie/rozbudowie drogowego obiektu mostowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., nr 63, poz. 735 z późn. zm.) o długości min. 50,00 m (długość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz.U. z 2005r., Nr 67, poz. 582 z późn. zm.) i wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (brutto), w ciągu drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

wraz z potwierdzeniem, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

- W zakresie spełniania warunków wymagane jest wykazanie:

  - Wytwórni mas bitumicznych o wydajności min. 100 ton/godz. – (należy podać informację o sposobie dysponowania).

  - Wytwórni betonu produkującej beton klasy C 25/30 ÷ C 35/45 na kruszywie skalnym łamanym – (należy podać informację o sposobie dysponowania).

  - Informacja o dostępnie do laboratorium drogowo-mostowego.

- Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

  - KIEROWNIK BUDOWY winien:

- posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 5 lat doświadczenia z uprawnieniami,

- wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na zrealizowanym i rozliczonym min. 1 zadaniu związanym z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu mostowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., nr 63, poz. 735 z późn. zm.) o długości min. 50,00 m (długość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz.U. z 2005r., Nr 67, poz. 582 z późn. zm.) w ciągu drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.), o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (brutto),

  - KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH winien:

    - posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji w budownictwie do realizacji robót mostowych na zadaniu objętym niniejszym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

    - wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót na zrealizowanym i rozliczonym min. 1 zadaniu związanym z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu mostowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., nr 63, poz. 735 z późn. zm.) o długości min. 20,00 m (długość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz.U. z 2005r., Nr 67, poz. 582 z późn. zm.) i wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (brutto).

  - KIEROWNIK ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH winien:

posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem,

  - KIEROWNIK ROBÓT ENERGETYCZNYCH winien:

posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem,

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika robót telekomunikacyjnych z funkcją Kierownika robót energetycznych i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile będą spełnione wszystkie stawiane wymagania.

  - GEODETA winien posiadać uprawnienia w zakresie:

- geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,

- rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,

- geodezyjnej obsługi inwestycji.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji geodety na zadaniu1A, zadaniu1B i zadaniu1C

  - ASYSTENT KIEROWNIKA BUDOWY DS. ROZLICZEŃ winien:

- wykazać doświadczenie na zrealizowanym i rozliczonym min. 1 zadaniu związanym z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu mostowego.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN.

- Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w części VI niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:

- oświadczanie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy - załącznik Nr 1,

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik Nr 3,

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik Nr 4,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 5, 5a,

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, – załącznik Nr 6,

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

2. W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy – załącznik Nr 2,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – załącznik Nr 2a,

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 4 - 8 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert);

6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 9 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).

3. Inne dokumenty:

1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Dokument powinien być załączony w oryginale.

2)	dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo).

Uwaga:

Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca).

4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, tj. dotyczące ust. 2 pkt. 1 - 6.

5. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

- Oferta wspólna powinna zawierać:

  - oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt. 1, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,

  - dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6, składa dowolny Wykonawca /Wykonawcy wskazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,

  - oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt. 1 oraz dokumenty wymienione w ust. 2 pkt. 2 - 6, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.

- Dokumenty winne być załączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, 3, 4, 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

(Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokument zawierający oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym odpowiednio dla ust. 2 pkt. 2, 5, 6, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, natomiast odpowiednio dla pkt. 3, 4, powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert).

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMNETÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane się Wykonawcy z jego treścią.

- Osoby upoważnione do kontaktów:

mgr inż. Hanna Sołowianiuk – Kardasz (sprawy dot. procedury przetargowej)

mgr inż. Bartosz Filimoniuk (sprawy merytoryczne)

kontakt: faks Nr +48 85-67-67-153.

- OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 26.09.2012 r.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

- Zamawiający treść wyjaśnień przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w  ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i  poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz taką informację zamieści na stronie internetowej.

- W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Oferty pozostaną ważne przez okres 90 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający prowadzi postępowanie w trzech (3) częściach:

- Część I – roboty budowlane,

- Zadanie 1A,

- Zadanie  1B,

- Zadanie 1C,

- Część II – nadzór inwestorski,

- Zadanie 2A,

- Zadanie 2B,

- Zadanie 2C,

- Część III – obsługa laboratoryjna,

- Zadanie 3.

CZĘŚĆ I:

Zadanie 1B - Roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej na „Przebudowę i rozbudowę mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadanie 1B.

Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej tylko części tj. :

na roboty budowlane lub nadzór inwestorski lub obsługę laboratoryjną.

- OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta będzie napisana w języku polskim oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Wszystkie stronice oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/ Wykonawcy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii.

- Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać wymagane oświadczenia i dokumenty oraz:

1) Potwierdzenie wniesienia wadium,

2) Formularz ofertowy,

3  Formularz cenowy na Zadanie 1B,

4) Kosztorysy ofertowe na Zadanie 1B,

5) Załączniki Nr 1 – 6.

Powyższe dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on - nie dotyczy.

Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z formularzami dołączonymi do niniejszej specyfikacji.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

  - Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w części I, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na: Część I

Zadanie 1B - Roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej na „Przebudowę i rozbudowę mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,

  - Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 16.10.2012 roku.

  - W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w ust. 2, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, a następnie zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w ust. 2.

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 1, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.

  - Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu określonym w ust. 2 o godz. 10:00 - sala konferencyjna- pok. Nr 213, w siedzibie Zamawiającego.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofertowe oraz inne szczegóły, które uzna za istotne. Koperty oznaczone „WYCOFANE” nie będą otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa Wykonawcy.

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli

Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  - Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w pkt. III.2 Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 1B i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST, oraz:

    - pełną obsługę geodezyjną w tym inwentaryzację powykonawczą w 5 egz. oraz formie elektronicznej w formacie DWG (plus dodatkowe egzemplarze na branżę telekomunikacyjną, energetyczną i sanitarną),

    - sprawdzenie przed przystąpieniem do wyceny przedmiotowego zadania zgodności rzeczywistych rzędnych (nawierzchni jezdni, chodników, terenu) oraz innych danych niezbędnych do realizacji robót pomierzonych w terenie z rzędnymi i danymi określonymi w dokumentacji projektowej (wykonania inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego i przekazanie jej Zamawiającemu). W przypadku stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem określonym w dokumentacji projektowej należy uwzględnić to w wycenie ofertowej. Dochodzenie przez Wykonawcę w terminie późniejszym roszczeń z tytułu niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem określonym w dokumentacji projektowej nie będzie możliwe, a skutki z tego tytułu obciążą Wykonawcę robót,

    - wszelkie czynności i koszty niezbędne do przekazania inwestycji gestorom uzbrojenia łącznie z kosztami związanymi z odbiorami technicznymi przez gestorów sieci i pasa drogowego PZDW w Białymstoku,

    - komplet badań związanych z odbiorem robót będących przedmiotem zamówienia,

    - organizację ruchu na czas budowy – obejmującą opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, ustawienie, utrzymanie i demontaż oznakowania, wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowych objazdów związanych z prowadzonymi robotami, w tym również organizację ruchu wodnego (zdjęcie, odnowienie i powieszenie znaków żeglugowych). Organizacja ruchu powinna uwzględniać czas wykonania próbnego obciążenia mostu. O utrudnieniach należy poinformować z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem osobę odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego, Kierownika Zespołu Nadzorującego, właściwe organy zarządzające ruchem, właściwe jednostki: policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej lokalne media oraz przedsiębiorstwa zajmujące się transportem publicznym na danym odcinku drogi wojewódzkiej,

    - wykonanie i ustawienie obustronnych tablic: dwóch informacyjnych i dwóch pamiątkowych o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską, sporządzonych i umieszczonych zgodnie z wytycznymi PORPW na lata 2007-2013 oraz dwóch tablic informacyjnych budowy zgodnie z zapisami Prawa budowlanego,

    - dla wszystkich warstw bitumicznych – wykonanie wszystkich złączy (z tym połączenie z krawężnikiem) i spoin poprzez ich zabezpieczenie taśmą topliwą; w przypadku warstwy ścieralnej należy zastosować również taśmę topliwą. Zastosowane wyroby powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

    - dla robót rozbiórkowych – zagospodarowanie lub utylizację materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru – udokumentować, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały uzyskane z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego Projektu, które Zamawiający zechce wykorzystać na potrzeby własne należy przekazać protokolarnie i odwieźć w miejsce przez niego wskazane. Koszt transportu należy ująć w cenie jednostkowej. Potwierdzony przez Inspektora nadzoru wykaz materiałów z rozbiórki ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca robót ma obowiązek załączyć do operatu kolaudacyjnego sporządzonego na zakończenie robót,

    - dla robót pomiarowych – koszt inwentaryzacji stanu zerowego oraz inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzację stanu zerowego należy dostarczyć w terminie maksymalnie 30 dni przed złożeniem pierwszej faktury,

    - dla urządzenia i zabezpieczenia objazdów po drogach innych zarządców dróg – koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i likwidację objazdów oraz ewentualną naprawę dróg po których odbywać się będzie ruch związany z objazdem,

    - dla ewentualnych uzasadnionych roszczeń osób trzecich – dokonanie wszelkich niezbędnych napraw nawierzchni/odtworzenia terenu lub nawierzchni dróg dojazdowych, które powstaną w wyniku robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia,

    - koszt ewentualnych napraw w przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia,

    - koszty związane z utrzymaniem pasa drogowego oraz ewentualnych dróg objazdowych z wyłączeniem tzw. zimowego utrzymania na odcinku przekazanego terenu budowy w okresie technologicznych przerw w wykonywaniu robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wszelkie pozostawione na okres zimowy materiały, jak też elementy wykonanych robót. W przypadku uszkodzenia wykonanych elementów robót, zabezpieczenia terenu budowy, Wykonawca niniejszego zamówienia pokrywa koszty związane z naprawą bądź ich wymianą,

    - koszt dokonania zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych na wniosek Wykonawcy i wynikające z przyczyn od niego zależnych. W takim przypadku wszelkie kwestie formalne wymagane Prawem Budowlanym jak też koszt wprowadzenia tych zmian leżą w gestii Wykonawcy. Zmiana taka wymaga akceptacji Projektanta, Kierownika Zespołu Nadzorującego oraz akceptacji przez osobę odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego i zatwierdzenia przez Zamawiającego,

    - Wykonawca robót powinien wycenić rozbiórki nawierzchni i jej odtworzenia w przypadkach, gdy jest to niezbędne do realizacji Projektu – dotyczy robót branżowych,

    - dla potwierdzonych niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną, koszt poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości obciążać będzie Wykonawcę robót,

    - inne koszty wyżej nie wymienione, wynikające z warunków zawartej umowy i SIWZ oraz obowiązków określonych dla Wykonawcy

Uwaga: Wymienione koszty Wykonawca winien uwzględnić w cenach jednostkowych elementów rozliczeniowych.

  - W celu określenia ceny ofertowej ryczałtowej za przedmiot zamówienia Wykonawca robót winien przedłożyć kosztorys ofertowy (dołączony do SIWZ). Kosztorys ofertowy będzie materiałem pomocniczym Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie zauważone błędy, omyłki, rozbieżności w dokumentacji projektowej i wystąpić do Zamawiającego o wyjaśnienie. Dochodzenie przez Wykonawcę w terminie późniejszym roszczeń z tytułu niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem określonym w dokumentacji projektowej nie będzie możliwe, a skutki z tego tytułu obciążą Wykonawcę robót.

  - Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Płatność za wykonane i odebrane roboty będzie określana na podstawie rzeczywistego zaawansowania robót i fakturowana na podstawie poprawnie określonych dokumentów rozliczeniowych (protokołu odbioru robót, tabeli rozliczeniowej wykonania i zaawansowania robót, rozliczenia robót) zaopiniowanych przez Kierownika Zespołu Nadzorującego przy udziale osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Dochodzenie przez Wykonawcę w terminie późniejszym roszczeń z tytułu niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem określonym w dokumentacji projektowej nie będzie możliwe, a skutki z tego tytułu obciążą Wykonawcę robót.

  - Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca robót.

  - Przedmiar robót dołączony do niniejszej SIZW jest wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

  - W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia – skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

  - Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).

  - Ceny jednostkowe oraz wartość robót w poszczególnych pozycjach kosztorysu należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

  - Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto zaoferowana przez Wykonawcę.

CENA (C) – waga 100%

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert będzie zawierała najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający poprawia w  ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem  konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

1) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) we wskazanym terminie.

Uwaga: faks nie jest oryginałem ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem Przesłanie przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie za pośrednictwem faksu, a następnie doręczone Zamawiającemu oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę po upływie terminu zostanie uznane za niezłożenie wymaganego dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie.

2) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4 ustawy uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze faksem do Zamawiającego w terminie wskazanym, a oryginał pisma (wyjaśnień) przesłany listem doręczony zostanie w terminie późniejszym.

- UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty, zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych art. 93 ustawy. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (przed terminem składania ofert), złożyli oferty (po upływie terminu składania ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem powyższych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum.

- Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 5 000 000,00 PLN brutto, wraz z dowodami opłacenia składek.

Jeżeli polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się  do przedłużenia polisy na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnej polisy Zamawiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia na własny koszt budowy i robót na czas trwania umowy, na kwotę brutto zaoferowaną w przetargu, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami, powstałymi wskutek siły wyższej oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia i sprzęt oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w skutek prowadzonych robót, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.

- Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia:

- klęski żywiołowe, jak: huragany, powodzie, pożary;

- bunty, niepokoje, strajki i okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców;

- inne zdarzenia losowe.

- Jeżeli siła wyższa uniemożliwi jednej ze stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązana i objętego umową na realizację zamówienia publicznego, to winna ona powiadomić drugą stronę o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę wyższą, wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać. Powiadomienie winno nastąpić w terminie do 14 dni po dniu, kiedy strona dowiedziała się lub powinna dowiedzieć o istotnym wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę wyższą.

- Po takim powiadomieniu strona będzie usprawiedliwiona z niewykonania zobowiązań na czas tak długi, w jakim Siła wyższa będzie stanowiła przeszkodę.

- Każda strona winna dołożyć wszelkich starań dla zmniejszenia do minimum opóźnienia w wypełnianiu swoich zobowiązań objętych umową na realizację zamówienia publicznego, a powstałego wskutek wystąpienia Siły wyższej.

- Strona jest obowiązana powiadomić druga stronę, gdy tylko siła wyższa przestanie jej dotyczyć.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy obowiązany jest przedłożyć do wglądu Zamawiającemu umowy ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym punkcie wraz z dowodami opłacenia składek.

- Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

- Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień osób wskazanych w swojej ofercie (kierowników i geodety).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości:

CZĘŚĆ I - ZADANIE 1B– 250 000 PLN

(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – przed upływem terminu składania ofert wadium winno znajdować się na rachunku bankowym inwestora.

KB S. A. II O/Białystok Nr konta: 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000

z adnotacją „Wadium – Część I Zadanie 1B – Roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej na: „Przebudowę i rozbudowę mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielanego na podstawie art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy, należy załączyć do oferty w oryginale.

Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /poręczyciela.

Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona bez rozpatrywania.

- Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna należy wnieść w formie oryginału.

Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

- Na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Zamawiający nie wyraża zgody.

- Wysokość, sposób i termin wniesienia, zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy.

- WZÓR UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawca, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wnosi się:

  - w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem,

  - w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:

  - w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

  - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustaw Pzp.