UMOWA nr WZP.3320-…./12 WZÓR

(po zmianach)

W dniu ……….2012r. w Białymstoku pomiędzy Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora 						- ……………………………………….

przy kontrasygnacie

- Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych

- Głównego Księgowego	                                   - ………………………………………

a firmą ………………… w ……… z siedzibą przy ul. ……………, ………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……… …… Wydział ……… Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem …………, kapitał zakładowy: …………, NIP: ………, REGON: ………, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

…………………					- …………………………………………

…………………					- …………………………………………

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póz. zm.), zawarto umowę następującej treści:

- Przedmiot umowy

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące usługi:

Zadanie 2A - Pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z:

„Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku granica województwa – m. Nowogród”.

- Szczegółowe zasady pełnienia nadzoru inwestorskiego określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy.

- Zadanie jest realizowane w ramach Projektu Nr POPW 4.1-24 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki”, dofinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

- Terminy realizacji zamówienia

§ 2

- Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania robót budowlanych wraz z odbiorami i okresem gwarancyjnym.

- Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

- Zakończenie realizacji robót: do 30.08.2014 r.

- Zakończenie realizacji zamówienia: do 30.10.2014 r.

- Okres gwarancyjny dla robót, nad którymi pełniony będzie nadzór wynosi 5 lat od daty odbioru ostatecznego.

- Odbiór ostateczny robót przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru ostatecznego, potwierdzonego przez Kierownika Zespołu Nadzorującego.

- Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia

§ 3

- Wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie nadzoru inwestorskiego ustala się zgodnie z załączonym Formularzem w kwocie:

……………….. zł + 23 % VAT tj. …………………… zł = ………………………… zł

(słownie zł: ………………………………………………………………..….),

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ryzyka związane z realizacją Projektu w tym:

- wydłużenie czasu realizacji zamówienia,

- wystąpienie robót wymagających dodatkowego nadzoru w innych branżach,

- wystąpienie robót zamiennych,

- wystąpienie innych robót niezbędnych do wykonania zamówienia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 4

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego (brutto) w formie …………………. w kwocie:

…………… zł (słownie zł.: …………………………………………………).

Zwrot 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Zwrot pozostałej części zabezpieczenia w wysokości 30 % nastąpi w terminie nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Godziny pracy zespołu nadzorującego

§ 5

- Zamawiający wymaga stałego nadzoru na budowie Kierownika Zespołu Nadzorującego w trakcie realizacji robót oraz branżowych Inspektorów Nadzoru w trakcie realizacji robót branżowych.

- Przez stały nadzór na budowie Zamawiający rozumie codzienną inspekcję Kierownika Zespołu Nadzorującego oraz branżowego Inspektora Nadzoru na budowie w czasie prowadzonych robót wraz z dokumentowaniem pełnienia czynności zapisami w Dzienniku Budowy oraz w innych dokumentach uzgodnionych z osobą odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego. Zamawiający może wymagać od wykonawcy (w razie konieczności) informowania o czasie pobytu Kierownika Zespołu Nadzorującego oraz branżowego Inspektora Nadzoru na terenie budowy. Wykonawca zapewni również obecność każdego z członków zespołu na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych.

- Terminy urlopów wypoczynkowych osób z zespołu nadzorującego, przypadające w okresie realizacji umowy, należy uzgodnić z osobą odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego. W tym celu wykonawca raz na 3 miesiące przedstawi do akceptacji plan urlopów.

- Na czas urlopu lub nieobecności osoby z zespołu nadzorującego, Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana osoba powinna odpowiednio spełniać wymagania określone w SIWZ), zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Płatności oraz odsetki od płatności zaległych

§ 6

Ustala się następujące zasady płatności za wykonaną usługę:

- Płatność za nadzór będzie dokonywana po przedstawieniu faktury i po dokonaniu przez osobą odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego oceny realizacji zadania, za każdy okres rozliczeniowy, początkiem okresu rozliczeniowego jest dzień podpisania umowy z wykonawcą robót drogowych – okres rozliczeniowy trwa 1 miesiąc.

- Wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy zostanie określona wskaźnikiem procentowym (w%) od wysokości kwoty netto faktury Wykonawcy robót przedłożonej Zamawiającemu.

- Wskaźnik procentowy (%) zostanie określony w następujący sposób:

Kwota netto wynagrodzenia nadzoru z oferty zaakceptowanej

W(%)=------------------------------------------------------------------------------------   x  100

Kwota netto wynagrodzenia wykonawcy robót zaakceptowanej oferty

- Łączne wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nie może przekroczyć zaakceptowanej kwoty określonej w ofercie.

§ 7

- Zamawiający dokonuje płatności na rzecz Wykonawcy w następujący sposób:

    - Wykonawca ma obowiązek w terminie 2 dni po spełnieniu niżej opisanych warunków wystawić fakturę częściową za ten sam okres rozliczeniowy, na który Wykonawca robót budowlanych wystawił swoją fakturę (został dokonany odbiór częściowy robót).

Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej stanowić będzie:

- zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego wykonawcy robót wraz z załącznikami;

- protokołu częściowego odbioru usługi nadzoru sporządzony przy udziale osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego, zatwierdzony przez Zamawiającego.

    - wystawienie końcowej faktury nastąpi po spełnieniu następujących warunków:

- przedłożeniu protokołu odbioru ostatecznego wykonawcy robót wraz z załącznikami, sporządzonego przy udziale osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego, zatwierdzony przez Zamawiającego;

- sporządzeniu Protokołu końcowego odbioru usługi przy udziale osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego, zatwierdzonego przez Zamawiającego;

- przyjęciu i zaakceptowaniu przez osobę odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego sporządzonego przez Kierownika Zespołu Nadzorującego Raportu końcowego, a w razie konieczności Raportu problemowego,

    - za nadzór pełniony w okresie gwarancji na roboty budowlane nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia.

- Załącznikiem do faktury będzie protokół odbioru częściowego usługi lub protokół odbioru końcowego usługi wraz z rozliczeniem do odbioru częściowego lub końcowego.

- Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczenia Podwykonawcy/podmiotu udostępniającego osoby zdolne do wykonania zamówienia, o uregulowaniu zobowiązań finansowych między Podwykonawcą/podmiotem udostępniającym osoby zdolne do wykonania zamówienia i Wykonawcą w zakresie usług rozliczeniowych objętych niniejszą umową, na dzień złożenia oświadczenia.

- Termin płatności wynosi 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przy spełnieniu warunków określonych w ust. 1 i 2.

- Wartość usług zafakturowanych do dnia odbioru ostatecznego powinna obejmować nie więcej niż 90% wartości umownej, określonej w § 3 ust. 1, a pozostała wartość zostanie zafakturowana po dokonaniu  odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.

- Kary umowne

§ 8

- Strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca niniejszego zamówienia zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca niniejszego zamówienia, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

  - za każdy dzień nieobecności na budowie w godzinach pracy Wykonawcy robót Kierownika zespołu nadzorującego – Inspektora nadzoru robót drogowych odpowiedzialnego za przebieg nadzoru naliczane będą kary umowne w wysokości 500 zł. netto za każdy dzień nieobecności w tych godzinach,

  - za każdy dzień nieobecności na budowie – jakiejkolwiek z osób wchodzących w skład Zespołu Nadzorującego (pozostałych Inspektorów nadzoru robót branżowych) w okresie prowadzenia odpowiednich robót branżowych Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 500 zł. netto za każdy dzień nieobecności. W przypadku powtarzających się nieobecności Zamawiający ma prawo żądać zmiany osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego (naliczając kary jak wyżej),

  - w innych niż określone w lit. a - c przypadkach nienależytego wykonania zobowiązania – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy niniejszego zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca niniejszego zamówienia zapłaci, na uzasadniony i potwierdzony przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy robót koszty poniesione przez Wykonawcę robót z tytułu wstrzymania robót, spowodowane brakiem nadzoru w ustalonym terminie.

- Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Osoby odpowiedzialne

§ 9

- Funkcję Kierownika Zespołu Nadzorującego pełnić będzie Inspektor nadzoru robót drogowych –  ………………………………………………………………………………...

- Funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego pełnić będą:

1) Inspektor nadzoru robót na drogowych obiektach inżynierskich –  ….…………………

2) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych –  …………………….…………………

3) Inspektora nadzoru robót energetycznych  - ………………………….………………….

4) Inspektor nadzoru robót sanitarnych –  …………………………………….……………

5) Geodeta - …………………………………………………………………………………

6) Asystent ds. rozliczeń –   …………………………………………………..…………….

3. Osobą odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego będzie:

……………………………………………………. ………………………..

4. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w swojej ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

5. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w następujących przypadkach: urlopu, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych.

- Zamawiający może zaakceptować taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie, nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. Brak oświadczenia Zamawiającego w ciągu 14 dni od przedłożenia mu propozycji zmiany jest uważany za jej akceptację. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy.

- Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu Zespołu Nadzorującego.

- Podwykonawcy

§ 10

- Podwykonawcą usług w zakresie: ……………………… jest: …………………………….

- Przekazanie wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę osobie trzeciej w zakresie określonym ofertą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług któregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę lub jej projekt z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu usług wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania określonego w umowie lub jej projekcie.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Obowiązki Wykonawcy

§ 11

  - Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić niezbędne czynności określone niniejsza umową i SIWZ od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy, aż do odbioru ostatecznego i gwarancyjnego łącznie z uczestniczeniem w  odbiorach i przeglądach.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

  - Wykonawca zobowiązuje się skierować do nadzoru osoby wymienione w ofercie.

  - Zespół nadzorujący dostarczy osobie odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego wskazane przez nią informacje dotyczące usługi i Projektu.

  - Przed upływem okresu gwarancji na roboty, Kierownik Zespołu Nadzorującego, obowiązany jest przy udziale Zamawiającego i wykonawcy robót do dokonania:

1) co najmniej 1 raz w roku przeglądu gwarancyjnego – w drugim kwartale roku;

2) odbioru gwarancyjnego.

  - Wykonawca zobowiązuje się działać lojalnie, jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Projektu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy.

  - Szczegółowe obowiązki Zespołu Nadzorującego określa SIWZ.

§ 12

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji zamówienia przez Unię Europejską zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 08.12.2006r., ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 01.09.2012r., a także wytycznymi Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

- Wykonawca zamieści w dokumentach, które sporządza w związku z realizacją zamówienia, informacje o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu zamówienia oraz oznaczy dokumenty i miejsca realizacji zamówienia logo Unii Europejskiej, odniesienie do europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i logo Programu, zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 08.12.2006r..

§ 13

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.

§ 14

Wykonawca zobowiązany jest do:

- poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia.

  - kontrolę przeprowadza się w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy lub w miejscu realizacji zamówienia,

  - wykonawca zobowiązany jest zapewnić podmiotom, o których mowa w pkt. 1 prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym dokumenty elektroniczne.

- niezwłocznego informowania osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego i branżowego Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie budowy wypadkach i prowadzonych kontrolach.

§ 15

- Zespół Nadzorujący będzie sporządzał na bieżąco dokumentację świadczonych usług w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

- Dokumentacja, o której mowa wyżej powinna być przechowywana przez okres 5 lat od zakończenia realizacji zamówienia.

- Wykonawca umożliwi osobie odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego przeprowadzenie kontroli dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz zezwoli na wykonanie ich kopii.

- W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca opracuje Raporty miesięczne i za okres rozliczeniowy, które będą zawierały sprawozdanie z prac zespołu nadzorującego, Wykonawcy robót i obsługi laboratoryjnej oraz w uzasadnionych przypadkach Raporty problemowe.

- Na etapie odbioru ostatecznego Wykonawca opracuje raport końcowy, który będzie zawierał sprawozdanie z prac Zespołu Nadzorującego, Wykonawcy robót, obsługi laboratoryjnej.

- Obowiązki Zamawiającego

§ 16

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy niniejszego zamówienia:

      - kopię umowy na roboty budowlane i obsługę laboratoryjną,

      - kompletną dokumentację projektową wraz z podaniem ilości przekazanych dokumentów,

      - kopię decyzji administracyjnych pozwalających na realizację umowy na roboty budowlane,

      - kopię innych będących w jego posiadaniu dokumentów dotycząych realizacji Projektu oraz poinformuje o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację Projektu.

- Osoba odpowiedzialna za Projekt ze strony Zamawiającego obowiązana jest do uczestniczenia, w okresie gwarancyjnym, w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze gwarancyjnym.

- Procedury weryfikujące jakość pracy Wykonawcy w trakcie realizacji usług

§ 17

1. Osoba odpowiedzialna za Projekt ze strony Zamawiającego będzie dokonywała oceny jakości pracy Wykonawcy oraz wypełniania przez niego powierzonych obowiązków zapisanych w niniejszej umowie i SIWZ.

2. W przypadku zastrzeżeń, do jakości wypełniania obowiązków przez Wykonawcę oraz nie stosowania się do poleceń osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego, mających na celu poprawę tej sytuacji, osoba odpowiedzialna za Projekt ze strony Zamawiającego złoży pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem do Zamawiającego o potrącenie kwoty kary umownej z faktury częściowej Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy.

- Współpraca z laboratorium

§ 18

- Badania laboratoryjne sprawdzające jakość wykonanych robót i materiałów zlecone przez Kierownika Zespołu Nadzorującego będą wykonane przez Laboratorium wskazane przez Zamawiającego.

- Badaniami i pomiarami sprawdzającymi należy objąć uzasadnione sprawdzenia badań Wykonawcy robót określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, będących załącznikiem do umowy o roboty budowlane lub w wykazie badań stanowiących załącznik do umowy zawartej z wykonawcą obsługi laboratoryjnej.

- Badania arbitrażowe wykonane na zlecenie Zamawiającego przez niezależną jednostkę pokrywa:

  - wykonawca robót – gdy wynik badania arbitrażowego pokrywa się z wynikiem badania obsługi laboratoryjnej na mocy umowy zawartej z Zamawiającym,

  - wykonawca obsługi laboratoryjnej – gdy wynik badania arbitrażowego pokrywa się z wynikiem wykonawcy robót.

- Odpowiedzialność Wykonawcy

§ 19

- Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 500 000,00 zł, wraz z dowodami opłacenia składek.

- Jeżeli polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się  do przedłużenia polisy na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnej polisy Zamawiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia.

§ 20

Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie odszkodowania na ogólnych zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego.

- Odstąpienie od umowy

§ 21

- Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:

- Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy,

- Wykonawca nie zastosuje się do żądania, aby personel Wykonawcy naprawił zaniedbanie,

- Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez Zamawiającego,

- Wykonawca zleca usługi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiającego,

- wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie umowy,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży              w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- wystąpiła nieobecność osób sprawujących nadzór inwestorski na budowie (w trakcie wykonywania robót branżowych, sytuacjach koniecznych oraz na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót),

- wystąpiła przerwa w realizacji budowy wynikła z braku nadzoru budowy/robót,

- skierowano, bez akceptacji Zamawiającego, do sprawowania nadzoru inwestorskiego inne osoby, niż wskazane w ofercie, niezaakceptowane przez Zamawiającego,

- zajdzie konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu a Wykonawca nie będzie mógł zapewnić nowej osoby, o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu wykazanym w SIWZ.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 po bezskutecznym upływie terminu określonego przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zawierającym żądanie likwidacji zaniedbań.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia z podaniem uzasadnienia w terminie 14 dni od powzięcia informacji o okolicznościach będących podstawą odstąpienia z zastrzeżeniem ust. 1pkt. 6.

- Po odstąpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów i rozliczenie usługi.

- Osoba odpowiedzialna za Projekt ze strony Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- W przypadku powtarzania się zastrzeżeń do jakości świadczonych przez wykonawcę usług, osoba odpowiedzialna za Projekt ze strony Zamawiającego złoży pisemny uzasadniony wniosek o odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

- W uzasadnionych okolicznościach, np. w przypadku niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz dochodzenia od Wykonawcy roszczeń z tytułu szkód w wyniku wadliwego wykonania zobowiązań umownych.

- Zmiany do umowy

§ 22

- Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych,

- zmiany terminu wynikającej ze zmiany terminu wykonania robót,

- zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy,

- zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego,

- innych przyczyn zewnętrznie niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie zmiany umowy z zastrzeżeniem § 9 ust. 6 niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada wniosek Zamawiającemu na co najmniej 14 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez przedstawiciela  Zamawiającego.

- Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Odszkodowanie

§ 23

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód wynikłych z nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań, chyba, że wynika to z okoliczności, których nie można było przewidzieć.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego lub osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji usługi wynikającą z jego winy.

- Postanowienia końcowe

§ 24

Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez zespół Wykonawcy w ramach umów związanych z realizacją Projektu stanowią wyłączną własność Zamawiającego. Po zakończeniu umowy Wykonawca jest obowiązany przekazać ww. dokumenty Zamawiającemu. Wykonawca niniejszego zamówienia może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z umową, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego.

§ 25

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić wartość dofinansowania wraz z należnymi odsetkami w wysokości utraconej dotacji przyznanej na realizację niniejszego zadania, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w przypadku, gdy z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę określonych w niniejszej umowie, Zamawiającemu zostaną cofnięte przyznane wcześniej dotacje.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- § 27

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 28

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- Formularz cenowy Wykonawcy,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 29

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu Wykonawcy i Zamawiającemu.

Zamawiający 								Wykonawca