Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Smolany Dąb - Sejny z obejściem miejscowości Krasnopol wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

W kosztorysach na przepusty w km 50+859,91, 50+899,90, 52+125,00, 53+482,47, 53+617,58, 53+752,25, 54+553,82, 54+813,22 i 54+963,06 nie uwzględniono wzmocnienia podłoża geosiatką, natomiast na rysunkach ogólnych do tych przepustów ona występuje. Proszę o dopisanie pozycji w kosztorysach lub jej usunięcie z rysunków.

Odpowiedź:

Dla przepustów w km 50+859,91, 50+899,90, 52+125,00, 53+482,47, 53+617,58, 53+752,25, 54+553,82, 54+813,22, 54+963,06 rezygnuje się z wykonania przekładek gruntu zasypowego geosiatką.

Roboty, które wg potencjalnego Wykonawcy są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, powinny być ujęte w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Wykonawca po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, że elementy korony drogi tj: konstrukcja nawierzchni jezdni, krawężniki, ścieki drogowe, bariery linowe, konstrukcja nawierzchni chodnika (ewentualnie ścieżki rowerowej), obrzeża przy chodniku, balustrady przy chodniku widoczne na rysunkach ogólnych przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej podlegają odrębnej wycenie w części drogowej.

Odpowiedź:

Roboty, które wg potencjalnego Wykonawcy są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, powinny być ujęte w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Wykonawca po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 3

Wg pozycji 1.4 kosztorysu na przepust w km 50+899,90 należy wykonać podbudowę z kruszyw naturalnych łamanych gr. 40cm, natomiast z rysunku ogólnego, na ten przepust wynika, że należy wykonać wymianę gruntu na beton C8/10 gr. 40cm. Proszę o uszczegółowienie na czym ma być posadowiony przepust.

Odpowiedź:

Wymianę gruntu należy wykonać na beton C8/10 o grubości 40cm.

Roboty, które wg potencjalnego Wykonawcy są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, powinny być ujęte w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Wykonawca po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 4

Proszę o wskazanie, w jakiej pozycji należy ująć dogęszczenie gruntu pod przepustem w km 51+611 oraz jaką metodą ma być wykonane?

Odpowiedź:

Roboty, które wg potencjalnego Wykonawcy są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, powinny być ujęte w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Wykonawca po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 5

Na jaką głębokość powinna zostać wykonana wymiana gruntu na beton C8/10 pod przepustem w km 53+125,00. Rysunek ogólny podaje dwie wartości 50cm i 112cm. Proszę o podanie właściwej wartości.

Odpowiedź:

Wymianę gruntu dla przepustu w km 53+125,00 należy wykonać na głębokości 112cm.

Pytanie 6

W jakiej pozycji należy uwzględnić ławę pod przepustem w km 53+752,25 z gruntu stabilizowanego cementem grubości 50cm?

Odpowiedź:

Roboty, które wg potencjalnego Wykonawcy są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, powinny być ujęte w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Wykonawca po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 7

Czy w poz. 1.10 kosztorysu na przepust w km 53+752,25 zamiast brukowania kamieniem polnym powinno być ułożenie obrzeży betonowych 20x6cm?

Odpowiedź:

Roboty, które wg potencjalnego Wykonawcy są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, powinny być ujęte w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Wykonawca po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 8

Czy płyty najazdowe nad przepustem w km 53+871,50 należy uwzględnić w wycenie tych przepustów? Jeżeli tak, to proszę o udostępnienie rysunków szczegółowych zbrojenia (jeżeli mają to być płyty zbrojone) i zakres gabarytowy tych płyt oraz o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź:

Roboty, które wg potencjalnego Wykonawcy są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, powinny być ujęte w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Wykonawca po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 9

W której pozycji należy uwzględnić wymianę gruntu gr. 190cm  na piasek średni pod przepustem w km 54+813,22?

Odpowiedź:

Roboty, które wg potencjalnego Wykonawcy są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, powinny być ujęte w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Wykonawca po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 10

W jakiej pozycji należy uwzględnić ławę pod przepustem w km 54+963,06 z gruntu stabilizowanego cementem grubości 50cm?

Odpowiedź:

Roboty, które wg potencjalnego Wykonawcy są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, powinny być ujęte w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Wykonawca po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie

Proszę o ponowne przeanalizowanie pozycji kosztorysowych pod względem ilościowym robót:

| Przepust w km 50+859,91 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr poz. | Nr SST | Jest | Powinno być |
| 1.4 | M.13.02.00 | 12,24m3 | 15,3m3 |
| 1.5 | M.16.00.00 | 16,00m3 | 17,00m3 |
| Przepust w km 50+899,90 |  |  |  |
| 1.1 | M.11.01.01 | 48,00m3 | 19,00m3 |
| 1.4 |  | 24,0m2 | 14,40m3 |
| 1.6 | M.15.01.01 | 18,40m2 | 33,60m2 |
| Przepust w km 51+611 |  |  |  |
| 1.1 | M.11.01.01 | 133,29m3 | 76m3 |
| 1.3 | M.11.01.04 | 133,29m3 | 227m3 |
| 1.10 | M.15.02.00 | 14,20m2 | 17,40m2 |
| 1.12 | M.20.01.00 | 72,0m2 | 150m2 |
| Przepust w km 52+342,98 |  |  |  |
| 1.1 | M.11.01.01 | 134,25m3 | 31m3 |
| 1.8 | M.16.00.00 | 14,0m3 | 14,20m3 |
| 1.9 | M.15.01.01 | 102,78m3 | 155,2m3 |
| 1.10 | M.15.02.00 | 14,20m2 | 17,40m2 |
| Przepust w km 53+125,00 |  |  |  |
| 1.1 | M.11.01.01 | 198,60m3 | 110m3 |
| 1.4 | M.11.01.04 | 198,60m3 | 497m3 |
| 1.10 | M.15.02.00 | 12,15m2 | 43,3m2 |
| Przepust w km 53+482,47 |  |  |  |
| 1.1 | M.11.01.01 | 196,00m3 | 416m3 |
| 1.4 | M.11.01.04 | 196,00m3 | 540m3 |
| 1.6 | M.13.02.00 | 95,00m3 | 106m3 |
| 1.11 | M.15.02.00 | 34,41m2 | 40,8m2 |
| Przepust w km 53+617,58 |  |  |  |
| 1.3 | M.11.01.04 | 168,00m3 | 373m3 |
| 1.5 | M.13.02.00 | 110,00m3 | 120m3 |
| 1.6 | M.12.00.00 | 4,44t | 6,03t |
| 1.7 | M.13.01.05 | 45,70m3 | 52,30m3 |
| 1.8 | M.16.00.00 | 21,30m | 21.32m |
| 1.10 | M.15.02.00 | 42,60m2 | 48,80m2 |
| Przepust w km 53+752,25 |  |  |  |
| 1.3 | M.11.01.04 | 492,00m3 | 600m3 |
| 1.5 | M.12.00.00 | 5,01t | 5,90t |
| 1.6 | M.13.01.05 | 49,40m3 | 54,6m3 |
| 1.9 | M.15.02.00 | 51,00m2 | 45,5m2 |
| Przepust w km 53+871,50 |  |  |  |
| 1.4 | M.11.01.04 | 396,17m3 | 629m3 |
| 1.7 | M.13.02.00 | 230,00m3 | 161m3 |
| 1.8 | M.12.00.00 | 24,94t | 23,60t |
| Przepust w km 54+553,82 |  |  |  |
| 1.5 | M.11.01.04 | 144,00m3 | 332m3 |
| 1.6 | M.11.00.00 | 16,43m3 | 19,0m3 |
| 1.8 | M.12.00.00 | 4,95t | 4,82t |
| 1.10 | M.16.00.00 | 20,11m | 20,34m |
| 1.11 | M.15.01.01 | 180,28m2 | 210m2 |
| 1.12 | M.15.02.00 | 20,11m2 | 25,5m2 |
| Przepust w km 54+813,22 |  |  |  |
| 1.1 | M.11.01.01 | 145,49m3 | 738m3 |
| 1.5 | M.11.01.04 | 460,99m3 | 3424m3 |
| 1.7 | M.12.00.00 | 44,05t | 44,43t |
| 1.10 | M.15.01.01 | 807,22m2 | 901,5m2 |
| 1.11 | M.15.02.00 | 127,75m2 | 127,3m2 |
| Przepust w km 54+963,06 |  |  |  |
| 1.11 | M.15.01.01 | 172,49m2 | 195m2 |
| 1.12 | M.15.02.00 | 80,40m2 | 26,5m2 |

Odpowiedź:

Roboty, które wg potencjalnego Wykonawcy są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, powinny być ujęte w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Wykonawca po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.