UMOWA nr WZP. 2512.....2013 – wzór

W dniu …………….. 2013 r. w Białymstoku, pomiędzy Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora							- Józefa Władysława Sulimę

przy kontrasygnacie

Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych

Głównego Księgowego					- Anny Felińskiej

a ....................................................... w .............................. z siedzibą przy ul. ....................., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

............................						- .............................................

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich: 685, 686, 687 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2013 r.

§ 2

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania protokołu przekazania - przejęcia zakresu robót w ciągu 3 dni od wezwania przez Zamawiającego.

§ 3

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy zostanie ustalone przez przemnożenie ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót przez odpowiednie ceny jednostkowe określone w zał. Nr 1 do oferty Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy określone w sposób wskazany w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty: …………. brutto (słownie zł.: ………………) – kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Ceny jednostkowe (netto) robót nie ulegną zmianie w czasie realizacji zamówienia.

§ 5

- Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych,

- zmiana osób występujących po stronie reprezentacji Zamawiającego/Wykonawcy,

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia;

- zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy;

- zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);

- zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego;

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie zmiany wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada wniosek Zamawiającemu na co najmniej 14 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 6

- Podwykonawcą robót w zakresie:………………………………………………………………

jest - ……………………………………………………………………………………………

- Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej w zakresie określonym ofertą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

- Odbiór wykonanych robót będzie dokonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

- Przy odbiorze robót Zamawiający określi termin usunięcia stwierdzonych usterek, niedoróbek i wad.

- Odbiór robót przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wraz z kompletem dokumentów potwierdzonych przez Zamawiającego.

§ 8

- Ustala się, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po wystawieniu faktury, na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

- Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę, na wskazany w niej numer rachunku bankowego.

- Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 542-25-66-904 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości wystawienia faktur częściowych.

§ 9

Strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (netto),

- za opóźnienie w przejęciu zakresu robót, w wysokości 3 % wartości robót objętych protokołem przekazania-przejęcia za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie wykonania zakresu robót, w wysokości 3 % wartości robót objętych protokołem przekazania-przejęcia za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po upływie terminu przewidzianego na realizację zleconego zakresu robót,

- za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robót, w wysokości 3 % wartości robót objętych usterkami, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po upływie terminu przewidzianego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (netto).

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 10

Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca przerwał realizację robót bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

  - jeżeli nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

  - w przypadku określonym w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktur Wykonawcy w okresie 1 miesiąca od terminu ustalonego na zapłatę faktur w § 8 umowy,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 11

Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie odszkodowania na ogólnych zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

Okres gwarancji wynosi 1 rok od daty odbioru robót, a w przypadku usterek od daty protokołu stwierdzającego ich usunięcie.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nadających się do usunięcia Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien powiadomić Wykonawcę co najmniej 7 dni wcześniej. Kosztami usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku obciążony Wykonawca.

§ 13

- Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania robót, zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” oraz powiadomi o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem następujące jednostki: Zamawiającego, organ zarządzający ruchem, policję, straż pożarną, lokalne media.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu oraz oznakowanie robót i utrudnień w ruchu związanych z wykonywanymi robotami oraz szkody wyrządzone osobom trzecim w obrębie terenu robót i w związku z prowadzonymi robotami w czasie realizacji zamówienia oraz w czasie likwidacji wad i usterek robót w okresie gwarancji.

§ 14

- Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi z chwilą dostarczenia oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i Wykonawcą w zakresie robót rozliczeniowych objętych niniejszą umową.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 15

- Odpowiedzialnym za wykonanie zadania ze strony Zamawiającego ustala się:

……………………………….,

- Odpowiedzialnym za wykonanie zadania ze strony Wykonawcy ustala się:

……………………………….

§ 16

Każda zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 19

Postanowienia dodatkowe:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

§ 20

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

- Kosztorys ofertowy - Załącznik Nr 1 do oferty.

§ 21

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. Wykonawcy i  Zamawiającemu.

Zamawiający 							Wykonawca